PAGE  
- 6 -

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน          จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………..


1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี
นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปี   ยังเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม   ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา    ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์    เป้าหมาย    จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participatory) ของประชาชน 


ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลา

สามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรจะมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจาก โครงการ / กิจกรรม 
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี      ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ       และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดำเนินการ และองค์ประกอบของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

2.    เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.  เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่

4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตและสามารถนำมาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด

5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกัน

6. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง และกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

จากการที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จำนวน  7  ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน


1.  ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป และเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี  2556-2558 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน


2.     ผู้รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่


   -  คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


   -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


   -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


   -  สำนักปลัด อบต. , ส่วนการคลัง และส่วนโยธา


   -  ประชาคม (Civil Society) 


ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 


1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อำเภอ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


2.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคมตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ต่อไป


3. เมื่อได้กำหนดแนวทางการพัฒนาแล้ว พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกเป็นกรอบในการพัฒนา


4.     การพิจารณากำหนดกิจกรรม ได้แยกประเภทของโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ


  1) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ดำเนินการเอง (มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง)



   2) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ (เป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ไม่ประสงค์จะดำเนินการจึงได้มอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน)



   3) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ (เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะอยู่แล้ว)


ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล


1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล


   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวการพัฒนาที่เลือก และประการสำคัญคือ ข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กร เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ตามหลักเทคนิค SWOT  



2.  การวิเคราะห์ข้อมูล


   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะมี 4 กิจกรรมหลักๆ คือ


   1)  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา


   2)  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา


   3)  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา


   4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา


1.    เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว     ประชุมร่วมกันพิจารณาการคัดเลือกวัตถุ-ประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาการคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี


2.   ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรม    การพัฒนาที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก

ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาการคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรก (พ.ศ.2556) ของแผนพัฒนาสามปี เพื่อสามารถนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ได้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 



1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) โดยมีเค้าโครงร่างประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้


   ส่วนที่ 1 บทนำ 


   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน


   ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา


   ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี



   ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา


   ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล


2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดเวทีประชาคม ซึ่งในการประชาคมนั้นประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคมตำบล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ให้สมบูรณ์ต่อไป


3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2557) ที่ผ่านการประชาคมตำบลที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 



1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ที่ผ่านการพิจารณาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนาบอน


2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ       อนุ กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนาบอน เสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


3. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และนำไปปฏิบัติ และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ทราบ และประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

      ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น    เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ และเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ (ความพยายามที่เป็นระบบ) เป็นการลดความไม่แน่นอน  และปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,  ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์การ,    ทำให้การดำเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา,    ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพราะการวางแผนทำให้มองเห็นภาพรวมขององค์การที่ชัดเจน และยังเป็นการอำนวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนิน-งาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี  (Theory)  หลักการ  (Concept)  และงานวิจัยต่างๆ 
(a rational approach)  มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคต

     กล่าวได้ว่า ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญของกระบวนการจัดการที่ดี และการวางแผนพัฒนาสามปีที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้


1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objective) มีทิศทางไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดยอย่างสะดวกและเกิดผลดี


2. ประหยัด (Economic Operation) ทำให้ฝ่ายต่างๆมีการประสานงาน มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า เป็นการลดต้นทุนก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร


3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต และได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว


4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวคือ แผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม


5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์


6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต


7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุด-หมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.1 ที่ตั้ง


เลขที่  200  หมู่ 3  ตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220

1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ  ตำบลช้างกลาง     อำเภอช้างกลาง     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้

ติดต่อกับ  ตำบลหนองหงส์   อำเภอทุ่งสง          จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ  ตำบลหนองหงส์  และตำบลนาหลวงเสน  อำเภอทุ่งสง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ  ตำบลแก้วแสน  อำเภอนาบอน  และตำบลนาโพธิ์ 
                              อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3  เนื้อที่
        มีเนื้อที่ 85 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 53,125ไร่ รวม 2,639 ครัวเรือน (ข้อมูล  เดือนเมษายน  2555)

	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	จำนวนครัวเรือน
	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน

	1
	บ้านอัมพวัน
	214
	นายสวรรค์  เฉกรัตน์

	2
	บ้านตลาดล่าง
	279
	นายวุฒินันท์  มอบนรินทร์ 

	3
	บ้านนาบอน
	286
	นายศรายุทธ   ชูบัวทอง

	4
	บ้านคลองจัง
	406
	นายสุวรรณ์  แซ่ห่าน

	5
	บ้านด่านปริง
	185
	นายศุภชัย   รัตนบุรี

	6
	บ้านหน้าเกาะ
	164
	นายกฤษณ์  รัตนภรณ์

	7
	บ้านนาโพธิ์
	418
	นายถาวร   ร่มเย็น

	8
	บ้านเคี่ยมลูกหมี
	107
	นายสุกรี  สุดถนอม

	9
	บ้านนาชุมเห็ด
	73
	นายเจตรัตน์   รัตนบุรี

	10
	บ้านหนองตาม
	136
	นายสวัสดิ์   รัตนพันธุ์

	11
	บ้านตลาดบน
	126
	นายวิรัช    ลิขิตวิทยาไกร

	12
	บ้านด่านปริงใน
	177
	นายประเสริฐ  รัตนบุรี

	13
	บ้านบ่อทราย
	173
	นายสมควร  จันทร์อุดม

	14
	บ้านควนเย็น
	98
	นายสมชาย   พิบูลย์

	77
	ทะเบียนบ้านกลาง
	1
	-


(ข้อมูล:  งานทะเบียนราษฎร   อำเภอนาบอน , มิถุนายน  2555)

1.4 ภูมิประเทศ
ตำบลนาบอน  มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล  ประมาณ 40 - 50 เมตร  ลักษณะพื้นที่
โดยทั่วไป  มีลักษณะดังนี้  คือ


1.  ที่ราบเชิงเขา   มีอยู่เกือบทุกพื้นที่   ประมาณร้อยละ  45  



2.  ที่ลาดชัน  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  25.95 



3.  ที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  9.05  



4.  ที่ดอน  มีอยู่ทั่วไปของพื้นที่  ประมาณร้อยละ  20 

1.5 เขตการปกครอง
ตำบลนาบอนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  1  เทศบาล  1  อบต.

· จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  11  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่  1  บ้านอัมพวัน



หมู่ที่  4  บ้านคลองจัง
หมู่ที่  5  บ้านด่านปริง
หมู่ที่  6  บ้านหน้าเกาะ
หมู่ที่  7  บ้านนาโพธิ์
หมู่ที่  8  บ้านเคี่ยมลูกหมี
หมู่ที่  9  บ้านนาชุมเห็ด
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม
หมู่ที่ 12 บ้านด่านปริงใน
หมู่ที่ 13 บ้านบ่อทราย
หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น
· จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน จำนวน  3  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่  2  บ้านตลาดล่าง
หมู่ที่  3  บ้านนาบอน
หมู่ที่  11  บ้านตลาดบน
1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
· จำนวนเทศบาล 1 แห่ง  ชื่อ เทศบาลตำบลนาบอน
1.7 ประชากร
   อาศัยแบบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม    มีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย   ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
กันและกัน  มีจำนวนประชากรปัจจุบัน  2,843  ครัวเรือน  รวม  8,826  คน

	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	จำนวนประชากร
	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
	ชาย
	หญิง
	รวม

	1
	บ้านอัมพวัน
	307
	306
	613
	247
	248
	495

	2
	บ้านตลาดล่าง
	262
	268
	530
	196
	204
	400

	3
	บ้านนาบอน
	471
	457
	928
	369
	348
	717

	4
	บ้านคลองจัง
	437
	479
	916
	331
	370
	701

	5
	บ้านด่านปริง
	338
	332
	670
	256
	252
	508

	6
	บ้านหน้าเกาะ
	325
	329
	654
	237
	268
	505

	7
	บ้านนาโพธิ์
	733
	760
	1,493
	334
	561
	1,095

	8
	บ้านเคี่ยมลูกหมี
	227
	220
	447
	158
	158
	316

	9
	บ้านนาชุมเห็ด
	178
	181
	359
	126
	138
	264

	10
	บ้านหนองตาม
	273
	246
	519
	215
	205
	420

	11
	บ้านตลาดบน
	111
	109
	220
	86
	87
	173

	12
	บ้านด่านปริงใน
	239
	265
	504
	187
	208
	395

	13
	บ้านบ่อทราย
	285
	282
	567
	222
	235
	457

	14
	บ้านควนเย็น
	203
	184
	387
	152
	139
	291

	77
	ทะเบียนบ้านกลาง
	4
	8
	12
	-
	-
	-

	                              รวมทั้งสิ้น  
	4,393
	4,246
	8,826
	3,116
	3,421
	6,737

	                  ความหนาแน่นเฉลี่ย    (พื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร)            
	105.31 คน / ตารางกิโลเมตร


(ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร  อำเภอนาบอน , มิถุนายน  2555)
2.   สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ     -      การเกษตร  (พื้นที่ทำการเกษตร  ประมาณ  42,850.63  ไร่)  ประกอบด้วย
1.  ทำสวนยางพารา

คิดเป็นร้อยละ 81.71%  
ของพื้นที่ทำการเกษตร
2.  ทำสวนไม้ผล

คิดเป็นร้อยละ 8.05%   
ของพื้นที่ทำการเกษตร
3.  ทำนาข้าว


คิดเป็นร้อยละ 5.27%  
ของพื้นที่ทำการเกษตร
4.  ทำสวนไม้ยืนต้นอื่น ๆ  
(เช่น  ไม้เทียม, สะตอ มะพร้าว  เป็นต้น)

คิดเป็นร้อยละ 3.45%  
ของพื้นที่ทำการเกษตร
5.  ทำสวนปาล์ม

คิดเป็นร้อยละ 1.52%  
ของพื้นที่ทำการเกษตร
6.  ทำประมง

(เช่น  เลี้ยงปลาน้ำจืด, เลี้ยงกบ  เป็นต้น)

7.  เลี้ยงสัตว์


(เช่น  เป็ด, ไก่, สุกร, กระบือ,โค  เป็นต้น)

· หัตถกรรมในครัวเรือน  ประกอบด้วย
1. กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและพวงหรีด  (ม.2)

2. กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า  (ม.4, 14)  

3. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา  (ม.5, 13)  

4. กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  (ม.10, 13)  

5. กลุ่มทำดอกไม้จันท์  (ม.10)  

6. กลุ่มจักรสานไม้ไผ่  (ม.13 (2 กลุ่ม), 14)  

· อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ประกอบด้วย
       1.   กลุ่มผลิตขนมอบ  (ม.1, 2, 4, 5 ,10, 14)  

       2.   กลุ่มแปรรูปเครื่องแกงสมุนไพร  (ม.10)  

       3.  กลุ่มผลิตถั่วลิสงแปรรูป  (ถั่วคั่ว, ถั่วอบ)  (ม.10, 12, 13)  

       4.   กลุ่มผสมปุ๋ยเคมี  (ม.1, 5, 9, 6, 14)

       5.   กลุ่มผลิตที่นอนปิคนิคจากใยสังเคราะห์  (ม.10)

       6.   กลุ่มผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งยูนิต  (ม.13  (2 กลุ่ม))

       7.  กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้าเพื่อการบริโภคและจำหน่าย  (ม.13)  

       8.  กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ  (ม.6, 14)  

       10. กลุ่มผลิตหมูย่าง  (ม.12)  

       11. กลุ่มโรงสีข้าว  (ม.13)

       12. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  (ม.13)

  13. กลุ่มผลิตเส้นขนมจีน  (ม.13)

  14. กลุ่มผลิตและจำหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  และไตปลาขมิ้น  (ม.10)

  15. กลุ่มทำขนมจีบ และกะหรี่พับ  (ม.4)

  16. กลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพร  (ม.10)

  17. กลุ่มผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย  เช่น  ผลิตวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม (ม.7)

  18. กลุ่มจำหน่ายข้าวสาร  (ม.5, 13)

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
· ปั๊มน้ำมันและก๊าซ


จำนวน

2
แห่ง
· โรงงานอุตสาหกรรม


จำนวน

4
แห่ง
· ร้านค้าปลีก



จำนวน

96
แห่ง
3 สภาพสังคม
3.1 ด้านการศึกษา
-  โรงเรียนประถมศึกษา


จำนวน

4
แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จำนวน

2
แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
จำนวน

14
แห่ง
-  หอกระจายข่าว


จำนวน

14
แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด




จำนวน

5
แห่ง
-  สำนักสงฆ์



จำนวน

1
แห่ง
3.3 ด้านการสาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด  30  เตียง
จำนวน

1
แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน

จำนวน

2
แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน


จำนวน

1
แห่ง
-  อัตราการมีส้วมราดน้ำ 


จำนวน

100
เปอร์เซ็นต์
3.4 ด้านสุขภาพพลานามัย
-  สนามกีฬาเอนกประสงค์

จำนวน

6
แห่ง
-  สนามเด็กเล่น



จำนวน

6
แห่ง


3.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ / ป้อมตำรวจ

จำนวน

3
แห่ง
4 การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
-  รถยนต์โดยสารประจำทาง

จำนวน

1
เส้นทาง

สายทุ่งสง - นาบอน - ช้างกลาง  
-  สถานีรถไฟ



จำนวน

1
แห่ง  
สถานีรถไฟคลองจัง
-  ถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบล

รวม

103
สาย
ถนนลาดยาง


จำนวน

18
สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน

23
สาย
ถนนดินลูกรัง


จำนวน

62
สาย
4.2 การไฟฟ้า
· ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน  ทั้งตำบลรวม  2,639 ครัวเรือน  
มีไฟฟ้าใช้
  จำนวน  2,555  ครัวเรือน
คิดเป็น
 96.82  เปอร์เซ็นต์
ไม่มีไฟฟ้าใช้
  จำนวน       10  ครัวเรือน
คิดเป็น     3.79  เปอร์เซ็นต์
(ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปไม่ถึง)

· ไฟฟ้าสาธารณะ  
  จำนวน     100  จุด   
4.3 น้ำประปา
-  มีน้ำประปาใช้ จำนวน  13  หมู่บ้าน  (ยกเว้นหมู่ที่ 14)
ทั้งตำบลรวม  2,639  ครัวเรือน
มีน้ำประปาใช้
  จำนวน      665  ครัวเรือน
คิดเป็น
 25.20  เปอร์เซ็นต์
ไม่มีน้ำประปาใช้  จำนวน   1,900  ครัวเรือน
คิดเป็น   72.00  เปอร์เซ็นต์
4.4 โทรศัพท์สาธารณะ

จำนวน

7
แห่ง
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำห้วย

จำนวน

10
สาย
-  ลำคลอง

จำนวน

10
สาย
-  หนองน้ำและอื่นๆ
จำนวน

 6
แห่ง
4.6 แหล่งน้ำสาธารณะ
-  ฝาย


จำนวน

 6
แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น

จำนวน
           500
แห่ง
-  บ่อโยก

จำนวน

18
แห่ง
-  อ่างเก็บน้ำ

จำนวน

16
แห่ง
-  คลองส่งน้ำ

จำนวน

 9
แห่ง
-  สระน้ำ

จำนวน

8
แห่ง
5 ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  รวม  704  ไร่
-  ภูเขา

จำนวน
1  แห่ง
(เขาเหมน)

-  น้ำตก

จำนวน
2  แห่ง  (น้ำตกคลองจัง, น้ำตกหนานเตย)

5.2 มวลชนจัดตั้ง
อปพร.

จำนวน

88  
คน
6 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
6.1 ศักยภาพโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
6.1.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  ประกอบด้วย
1.  นายสุธรรม  

  รัตนบุรี

ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  นายชัยสิทธิ์ 

  รัตนพันธุ์             
ตำแหน่ง    
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3.   นายสง่า      

 พรหมเกิด                             ตำแหน่ง              เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
6.1.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย
1.  นายวิธาน

กุญชรินทร์

ตำแหน่ง        
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  นายวิสุทธิ์

ศุทธางกูร

ตำแหน่ง        
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3.  นางสาวพัชรี

รัตนพันธ์

ตำแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4.   นายสามารถ

ขวัญเทพ

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.1
5.   นางสาวประทีป
คงพิทักษ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.1
6.   นายยุทธนา

หอมชื่น


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.2
7.   นายสุริยา

หนูทอง


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.2
8.   นายประเสริฐศักดิ์
ดอกไม้หอม

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.3
9.  นายสันติรักษ์

รัตนสุคนธ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.3

10.  นางอุไร    

อนันต์ธนานุรักษ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.4
11.  นายสมนึก

รัตนบุรี


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.4
12.  นายสมพงค์

รัตนบุรี


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.5
13.  นายสนาม

พรหมดนตรี

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.5
14.  นายศิลชัย

บำรุงภักดิ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.6
15.  นายไพรัตน์

สังข์งาม


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.7
16. นายปรีดา

ราชคงแก้ว

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.7
17.  นายธร

แก้วสนั่น

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.8
18.  นายอำนวย

สมพรหม

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.8
19.  นางสาวดลฤดี
สิทธิดำรงค์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.9
20.  นายเขต

จริตงาม


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.10
21.  นางปาริกขชาต
รัตนพันธุ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.10
22.  นายสุภาพ

บวร


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.11
23.  นายอุดร

จีนใหม่


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.11
24.  นายสมเกียรติ์
ภักดีชน


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.12
25.  นางสุกัญญา

หอมชื่น


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.12
26.  นายสุวรรณชัย
รัตนพันธ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.13
27.  นายสมมุ่ง

ณ  สุวรรณ์

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.14
28.  นายสุริญา

มณีฉาย


ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.14

6.1.3 จำนวนบุคลากร  (พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  รวม  30  คน )

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้





   นายประพันธ์
พรหมเมือง
ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน

15
อัตรา
1.   นางอภิสรา

เกื้อเอียด
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

2.   นายธนศักดิ์

รุ่งตระการ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.   นางสาวอุบลรัตน์
เรืองอ่อน
ตำแหน่ง
บุคลากร
4.   นางสาวอัจจิมา
มวยดี

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
5.   นางสาวภัทวดี
ทองคำ

ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน

6.   นางวาสนา

ศิลปวิสุทธิ์
ตำแหน่ง
นิติกร

7.   นางสุมาลี

รัตนบุรี

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ  
8.   นางสาวรัตนา
ร่มเย็น

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9.   นางรัตนา

อินทรสาร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

10.   นายสายันต์

บุญทรง

ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก 

11.  นายวิชัย

คงบุญ

ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

12 นายล้อม

พรหมศรี
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
13.  นายจวน

วงศ์มะเริง
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
14.  นายเวียง

สวัสดิสาร
ตำแหน่ง
คนสวน
15.   นายอานนท์   
ศรีสะอาด
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
16.   นายระพันธ์

คำมาธิดา
ตำแหน่ง
ยาม
 อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.  ส่วนการคลัง

จำนวน

6
อัตรา
1.  นางสุนันทา

ทิพย์สุขุม
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง

2.  นางสาวอังคณา
นาคฤทธิ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
3.  นางสาวนงนุช
บุญเกื้อ

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4.  นางรุ้งทิพย์
 
อาระยะวงศ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

5.  นางสาวกุลธิดา
หมื่นละม้าย
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
6.  นางสาวจันทร์สุดา
จันทร์สุด
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


   อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3.  ส่วนโยธา

จำนวน

6
อัตรา
1.  นายสุวิทย์

พุทธรัตน์
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
2.  นายนิยุทธ

ยกชู

ตำแหน่ง
นายช่างโยธา
3.  นางเยาวนาถ
    
สุเมธีกุล

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
4.   นายโสภณ

สุขขา

ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
5.   นางสาวชนากานต์
สังข์งาม

ตำแหน่ง
พนักงานจดมาตราวัดน้ำ
6.  นายสำราญ

ศรีสงคราม
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบ  ควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
	ระดับการศึกษาของบุคลากร
	สำนักปลัดฯ
	ส่วนการคลัง
	ส่วนโยธา
	รวมทั้งสิ้น

	ปริญญาโท
	3
	-
	-
	3

	ปริญญาตรี
	8
	5
	2
	15

	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
	1
	1
	2
	4

	มัธยมศึกษา
	1
	-
	1
	2

	ประถมศึกษา
	5
	-
	1
	6

	รวม
	18
	6
	6
	30


6.2
ศักยภาพทางด้านงบประมาณ
6.2.1   รายได้ตามประมาณการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2555          

	ประเภทรายรับ
	ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ  2555

	1.  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
· ภาษีบำรุงท้องที่       
· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีป้าย
· อากรฆ่าสัตว์
· ค่าขายแบบแปลน
· รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
	130,000.-บาท
350,000.-บาท
  40,000.-บาท
      -       บาท
  90,000.-บาท
  32,000.-บาท
642,000.-บาท

	2.  รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้

-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
              -  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
              -  รายได้ที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
รวม
	1,350,000.-บาท
    -           บาท
    10,000.-บาท
                     1,360,000.-บาท

	3.  รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้



              -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
              -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
              -  ภาษีสุรา
              -  ภาษีสรรพสามิต
              -  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
              -  ค่าธรรมเนียม,  ค่าปรับ และใบอนุญาต
              -  ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รวม
	7,178,000.-บาท
    40,000.-บาท
   1,403,000.-บาท
3,334,000.-บาท
           -     บาท
   182,500.-บาท
    180,000.-บาท
12,317,500.-บาท

	4.  รายได้จากทรัพย์สิน
              -  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                            รวม
	      195,000.-บาท    

	5.  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
               -   รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา                รวม
	       100,000.-บาท

	6.   รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   รวม
	                     7,373,722.-บาท    

	รวมประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2555  ทั้งสิ้น
	 21,988,222.-บาท


ตารางเปรียบเทียบรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ปีงบประมาณ 2554-2555
	รายได้
	รับจริง
ปี 2554
	ประมาณการ
ปี 2555
	สัดส่วนรายได้

	
	
	
	เพิ่มขึ้น
	ลดลง

	1. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
	593,000
	824,500
	71.92%
	

	2. ภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้
	11,600,000
	13,495,000
	85.95%
	

	3. รายได้จากทรัพย์สิน
	180,000
	195,000
	92.30%
	

	4.  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
	150,000
	100,000
	
	66.66%

	5. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	8,500,000
	7,373,722
	
	86.74%

	อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้โดยรวม
	21,023,000
	21,988,222
	95.61%
	


6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
6.2.1 การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวน

95
กลุ่ม  แยกเป็น
-  กลุ่มอาชีพ


จำนวน

40
กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์

จำนวน

20
กลุ่ม
-  กลุ่มกองทุน


จำนวน

30
กลุ่ม
-  กลุ่มเยาวชนเลี้ยงสัตว์
          
จำนวน

4
กลุ่ม
-  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

จำนวน

3
กลุ่ม
6.2.2 จุดเด่นของพื้นที่
-  การประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  สร้างรายได้สู่ตำบลเป็นจำนวน
มาก  

          -  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คือ    ยอดเขาเหมน    และน้ำตกคลองจัง     ซึ่งมีทรัพยากรทาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป





ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้ใช้แผนพัฒนาตำบลเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแผนพัฒนาตำบลดังกล่าว ก็ล้วนแล้วแต่มาจากการจัดทำประชาคม (Civil Society) ของประชาชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนมีอยู่อย่างจำกัดสามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

การพัฒนาตำบลนาบอนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน   ในแผนพัฒนาที่ผ่านมา  (ปี 2554) ได้ดำเนินงานในการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น   จำนวน  7   ยุทธศาสตร์  15  แนวทาง    ซึ่งมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ   ดังนี้
1.  แผนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่ง   สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ   ผังเมือง  การควบคุมอาคาร   ประกอบด้วย   4   แนวทาง
1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง

1.1.1   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน   ตำบล  อำเภอและจังหวัด

-   ถนนลาดยางคลองลำร่อน – ถนนเทศบาล 11  หมู่ที่   3

-   ถนนลาดยางสายสามแยกอนามัยกองเสา - ปลายยวน  หมู่ที่   7

-   ถนนลาดยางบ้านควนเนียง – วัดคลองกุย  หมู่ที่  2 

-   ถนนลาดยางสายสามแยกบ้านนายลอบ  สังข์งาม – สามแยกบ้านนายชม  สมรูป               หมู่ที่  6
1.1.2   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล

-   ปรับปรุงถนนสายห้วยฝาก – อวดพัน  หมู่ที่  5 

-   ปรับปรุงถนนบ้านนายช้อย   พรหมดนตรี – หนองกกแดง  หมู่ที่  7 

-   ปรับปรุงถนนสายบ้านนายดาษ   รัตนบุรี – ป้ายเกาะปริง  หมู่ที่ 5 

-  ปรับปรุงถนนลาดยางคลองจัง – บ้านคลองจัง  หมู่ที่  3 , 12

-   ปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน  หมู่ที่  4 

-  บุกเบิกถนน สายบ้านนายสุชาติ เที่ยงตรงจิตร  -   บ้านนายเพียร  เดชพิชัย   หมู่ที่  4 

-  บุกเบิกถนนสายคลองโก – บ้านนางอาม๋วย    หมู่ที่ 14 
1.2   แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

1.2.1   จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

-  ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายควนไม้แดง – คลองจัง  บริเวณโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ

-   ขุดบ่อบาดาล  หมู่ที่ 10 

-   ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

-   ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9
1.2.2   ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
1.2.3   ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทำระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

-   ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสำรวจและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

-   ประสานองค์การโทรศัพท์  เพื่อติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและขยายคู่สายโทรศัพท์บ้าน
1.2.4   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ประชาชน

-   บริการอินเตอร์เน็ตตำบลแก่ประชาชนทั่วไปฟรี


1.3   แนวทางการพัฒนาด้านการผังเมือง



1.3.1   ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ   เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช


1.4   แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมอาคาร



1.4.1   ให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
2.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การปรับปรุงชุมชน   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    ประกอบด้วย  6   แนวทาง


2.1   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ



2.1.1   ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาภาคเกษตร  การตลาดภาคเกษตร อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์  OTOP



-   สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน



2.1.2   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล   กลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนและแก้ปัญหาความยากจนตามแผนแม่บทชุมชน



2.1.3   จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตร



2.1.4   ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน



2.1.5   สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น



-   จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน



2.1.6   สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย



-   สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล


2.2   แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม



2.2.1   ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  โดยเฉพาะแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส



-   สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ



-   สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ



-   สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์



-   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ



2.2.2   ให้ท้องถิ่นบูรณาการและบริหารจัดการ  เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ยากไร้และถูกทอดทิ้ง  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ   เด็ก   ผู้พิการ   ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสภาพ



-   โครงการ  อบต.สัญจร


2.3   แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ



2.3.1   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬา  นันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน



-   โครงการแข่งขันกีฬา  อบต.นาบอนเกมส์



2.3.2   สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  ระดับตำบล   อำเภอและจังหวัด
                                       -   โครงการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกับอำเภอ ร่วมกันอบต.แก้วแสน อบต.ทุ่งสง และอบจ.นศ.  



2.3.3   จัดให้มีสวนสาธารณะ  หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ



2.3.4   จัดให้มีสนามกีฬาให้พอเพียงกับจำนวนประชาชนในทุกระดับ


2.4   แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา



2.4.1   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม



-   จัดซื้อวัสดุ   อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง



-   สนับสนุนอาหารเสริมนม



2.4.2   สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และองค์กรเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น



2.4.3   สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล  และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น



2.4.4   สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม/อปท.



2.4.5   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  อบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่น



-   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้าน



2.4.6   สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต



-   จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน


2.5   แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข



2.5.1   เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มแม่  เด็ก   ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส



-   ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ



-   โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ



2.5.2   ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและสถานพยาบาล



2.5.3   ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สะอาดปลอดภัย  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ



2.5.4   รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข



2.5.5   จัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชน  และหรือสนับสนุนเครื่องมือ  และอุปกรณ์ทางการแพทย์


2.5.6   รณรงค์ในการป้องกันในโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ



-   โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันโรคระบาดในสัตว์



-   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


2.5.7   จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

2.6   แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน


2.6.1   ปรับปรุงแหล่งชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย


2.6.2   จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้


2.6.3   จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย


3.1.1   ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  สร้างความเสมอภาค  ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ   ภายใต้กรอบของกฎหมาย


3.1.2   สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของถิ่นตนเอง



-   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/องค์กรในตำบลนาบอน


3.1.3   จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน


3.1.4   จัดให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


3.1.5   สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน



-   โครงการปฏิบัติตามกฎ   ลดอุบัติเหตุ


3.1.6   จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย



-   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ  อปพร.
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน   การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร   ประกอบด้วย    1   แนวทาง

4.1   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน   การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว


4.1.1   สนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน


4.1.2   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน


4.1.3   ศึกษาวิจัยลู่ทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม   และการท่องเที่ยว


4.1.4   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   เส้นทางคมนาคม   และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  และให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น  เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการบริหารจัดการ   และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    ประกอบด้วย   1   แนวทาง

5.1   แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  


5.1.1   จัดทำแผนแม่บท  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



-   จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  และประชาคมตำบล


5.1.2   สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



-   โครงการอบรมเยาวชนรักษ์เขาเหมน


5.1.3   จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม   การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน


5.1.4   จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม


5.1.5   รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพ   ทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายยากหรือก่อมลพิษ



-   จัดซื้อถังขยะมูลฝอย



5.1.6   พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ


5.1.7   ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น  อนุรักษ์  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ   ป่าในที่ราบ



-   โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ


5.1.8   จัดให้มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประกอบด้วย   1   แนวทาง

6.1   แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


6.1.1   สนับสนุนส่งเสริม   ฟื้นฟูพุทธศาสนา



-   สนับสนุนส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


6.1.2   อนุรักษ์ฟื้นฟู   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



-   อนุรักษ์ประเพณีชักพระบุษบก  (ชักพระหน้าแล้งวัดเทวสิทธิ์)



-   อุดหนุนกิจกรรมแห่หมรับ



-   อุดหนุนประเพณีปิดกรีด
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการองค์กร   ประกอบด้วย   1   แนวทาง

7.1   แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร


7.1.1   พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย   เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจ


7.1.2   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน   โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี



-   อบรมบุคลากร



-   ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม



-   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพสมาชิกอบต.


7.1.3   พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล   ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


7.1.4   พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


7.1.5   พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ   และองค์กรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)


   
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
“บริการเด่น เน้นวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา ”
4.2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
4.2.1  การจัดการด้านการศึกษา
4.2.2  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
4.2.3  การปรับปรุง ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2.4  การจัดการด้านสาธารณูปโภค
4.2.5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.2.6  การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม
4.2.7 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาในครอบครัวตำบลนาบอน

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.3.1  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  โดยจัดการอบรม  สัมมนา  สนับสนุนการ
 

     ถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ  ให้ทั่วถึง  เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
4.3.2  ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน   กลุ่ม   และ
          องค์กร
4.3.3  ส่งเสริม  สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และบำรุงรักษาทรัพยากร
          ธรรมชาติ  รวมทั้งลดมลพิษด้านต่าง ๆ
4.3.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ให้ทั่วถึง
4.3.5  ส่งเ​สริมกิจกรรมกีฬา  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล
4.3.6  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย (Policy) และแนวทางการพัฒนาของตำบลนาบอนตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์     โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักและพันธกิจที่สำคัญ    ดังต่อไปนี้
  
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
1.2   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
1.3   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
1.4   ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5   ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารให้เป็นรูปธรรม
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสังคม
2.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม  สนับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและให้เข้าถึงทุกพื้นที่ตามหลักคุณธรรมนำความรู้
                           2.2   พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย  จิต  และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
2.3   ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย   (แพทย์ทางเลือก)  ทั้งในระดับชุมชนหมู่บ้าน  สถานพยาบาล
2.4   รณรงค์  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อไม่ให้จำนวนผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นและลดจำนวนผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
2.5   ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.6   ส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับพื้นฐานและกีฬามวลชน  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา  ลานกิจกรรมและหรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้ครบทุกพื้นที่

2.7  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งปกป้องคุ้มครอง  บูรณะบำรุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และศาสนสถานอื่น ๆ 
2.8   ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรม  ประเพณี  การดำรงชีวิตตามวิถีไทย  เพื่อปลูกฝังค่านิยม  การบริโภคอย่างพอเพียง
2.9  สงเคราะห์  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเป็นพลังสำคัญแก่ชุมชนได้
2.10   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน    จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงสนับสนุนการดำเนินงานของแผนชุมชนร่วมกับท้องถิ่น  ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1   สนับสนุน  ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตร  พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

3.2   ส่งเสริม   พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  หมู่บ้านและความต้องการของตลาดวิสาหกิจชุมชน  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าสินค้า

3.3   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มิใช่อาหารและมีโอกาสใหม่ทางการตลาด  เช่น  สมุนไพร  พืชเส้นใย  และส่งเสริมการผลิตพืชที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน   เช่น  ปาล์มน้ำมัน   มันสำปะหลัง  เป็นต้น

3.4   จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

3.5   ฟื้นฟู   พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  โบราณสถานในพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสร้างสินค้าท่องเที่ยวให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

3.6   ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์   และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  เช่น  ธุรกิจบริการสุขภาพ  และสปา  ธุรกิจสินค้า OTOP  และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ 
4.   ยุทธศาตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.1   ฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศ

4.2   ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  เพื่อให้มีน้ำความในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ำ   โดยให้มีระบบช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

4.3   พัฒนาและส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน  ให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

4.4   รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างจิตสำนึก  ความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืนและพอเพียง  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสร้างหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน

4.5   ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน

4.6   ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ  ของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ขยะติดเชื้อ  ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงและให้เกิดการลดและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

4.7   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการกำจัด  บำบัดมลพิษในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ทั้งด้านวิชาการ   บุคลากร  และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

4.8   ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรุ้ใหม่  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน

4.9   ผลักดันให้ระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น  เพื่อรักษา  ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1   รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้   ปลูกฝังจิตสำนึก   ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน  ประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคส่วน

5.2   พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า

5.3   พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

5.4   พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (2555-2559)

เนื้อหาสาระหลักๆ ของแผนฯ ฉบับที่ 11 ได้ประมวลไว้ใน วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค์ 4 เป้าหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจากบริบทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย ดังนี้คือ 
วิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 

3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์
3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

	[image: image1.jpg]iy
wnanrumvgtouncmasiond el 11
e T )

[ s [Sqdfutudomafns

L T O = ey

wmir [ amvsodnsds |Samsen
wrngatons | Snowroel
T [ Fomsiuigs Fdnfurmmmatd
snsood| omdonges | Ssvaciina sy
s
[
st

BT T P —

ey

[ Eemem—
i | s

fovemnilh | seina

n [eeynmdntn [omans D [<vBammammatus
mant | i wugn oo | s oo | hfumihos R
e |-mzvrmtardons | dhassivimwinems
cosmrs o) o [ ——
arvammonto [mmlitoqn [ 2sthorsgimantzns

niviswdorrdn | It | dnzoiOulond
e | s —,
asrmgton: R —
-
o e

dowomdou









จะเห็นได้ว่า แผนฉบับที่ 11 นั้น เน้นการ "ตั้งรับ" มากกว่า "รุก" โดยเน้นการป้องกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมาหมาดๆ

การเน้น "ภูมิคุ้มกัน" นั้นเป็นเพียงเป้าหมายขั้นต่ำเหมือนคนที่ปลอดโรค เพราะมีภูมิต้านทานโรค แต่ไม่ได้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชาดีเพียงไร

เชื่อว่าพวกเราไม่ได้ต้องการเพียงให้ประชาชนพอมีกินประชาชนควรจะ "กินดีอยู่ดี" และมี "คุณภาพชีวิต" ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อีกนัยหนึ่ง ผลโดยรวมประเทศไม่ควรมีสถานะเพียงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเพียงแต่ดีกว่า พม่า ลาว กัมพูชา บ้าง แต่เราควรจะตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ "มั่งคั่ง" อยู่ในชั้นแนวหน้าของอาเซียน ที่จะแข่งขันกับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ และตัวอย่างที่ดีๆ ของประเทศนอกอาเซียนอื่นๆ เช่น เกาหลี และจีน เป็นต้น
เมื่อประเทศไทยมีความ "มั่งคั่ง" แล้วก็ไม่ต้องห่วงถึงปัญหาของ "ภูมิคุ้มกัน" อีก 

	[image: image2.jpg]SounommAuwiuu

worsgisirstomiolerd ol 1

[T
Errry s
vt [t ——

| truniod

ottty Funs

Cogodammorrn
Snqmci

[
win

[P —
i

[-rldmd) ddu
|-l
[imanas
om0

[ —
storzamons
stiq Atuanns
-stovruxzamns sas

ey

g
-
Y

et

o
g

R ——
J———
i

e quitan

e -an
Lo o
i snuend o
angprwmann
s uasandopn
g ey

-y
L —

dosindnuiony

i Seuduas:

i
uasgemativon
Wik

ontzransiens
]
souerm
ERMm——Y
spatonlimen
Lrm—.

Sapistions
i me——

Aoomanm mae| ascmsatsonminias

it
.

o T gimnnds
i
s doylith
Garasmuszon
o
oo sl
PR —

fnl
“torbraopumn

gty









การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่า จะลดสัดส่วนความแตกต่างของคนจน คนรวย และจำนวนร้อยละของคนจนในประเทศลงเท่าไรเป้าหมายต่างๆ ก็ควรตั้งเป็นตัวเลขดัชนีชี้วัด เช่น ความสุข รายได้ หนี้สิน อุบัติภัย อบายมุข ฯลฯส่วน "ความสุข" ของสังคมนั้น แผนฉบับที่ 11 ของ สศช. ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่ไม่ได้แสดงไว้ในวิสัยทัศน์ และไม่ได้เน้นถึง "ความสุขของแต่ละครัวเรือน" ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันดับแรกๆ ที่ประชาชนคนไทยต้องการ"ความสุขของประชาชน" นั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามทำให้เกิดผล และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงความสำเร็จของการบริหารประเทศ"ความสุขของประชาชน" นั้น ควรจะเกิดจากการที่ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีสิ่งแวดล้อมดี ปลอดจากมลพิษภยันตรายต่างๆ ทั้ง ปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย และสารพิษปนเปื้อนต่างๆ อีกทั้ง ประชาชนต้องไม่มัวเมาในอบายมุข เช่น การพนัน เป็นต้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ความยากจนเรื้อรังและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย"วิสัยทัศน์" ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น เป็นองค์รวมที่แสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงควรทำให้ประชาชนทุกคนเข้าใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐฯ และเอกชนที่จะพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ควรใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และควรสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้เข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึงยุคสมัยหนึ่ง ผู้นำไทยเคยตั้งวิสัยทัศน์ด้วยถ้อยคำที่ จำง่าย เข้าใจง่าย ใจความชัดเจน ทำให้ประชาชนทั่วไปจำได้เป็นเวลานาน เช่น "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ" วิสัยทัศน์ตามร่างของสภาพัฒน์ฯ ฉบับที่ 11 นั้น ถ้านำมาปรับปรุงให้เนื้อหาสาระครบถ้วน ทั้งความสุข ความมั่นคง และครอบคลุมทั้งประชาชน สังคม และประเทศ โดยจัดถ้อยจัดคำให้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็ควรจะเป็น  "ประชาสุขสันต์ สังคมมั่งคง ประเทศมั่งคั่ง" 

ข.   นโยบายบริหารราชการของรัฐบาล
สรุปนโยบายรัฐบาล(นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ นโยบายของรัฐบาล ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะคือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

     นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประกอบด้วย 

1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

2) กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" 

3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

5) เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

     นโยบายที่จะต้องดำเนินการภายในระยะ 4 ปี 
     1) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
    2) นโยบายเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายสร้างรายได้ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ นโยบายพลังงาน นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย นโยบายการศึกษา นโยบายแรงงาน นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
   4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  
 6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาครัฐที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
   7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและการยุติธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม 

    สำหรับกรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช    ดังต่อไปนี้
	

	วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 

	นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน

	พันธกิจ (Mission)

	1. ขจัดปัญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จาการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	เป้าประสงค์รวม (Objectives) รายได้ต่อหัว / คน / ปี เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40% ภายในปี 2554

	1. ภาคเกษตร 30% 

2. ภาคท่องเที่ยว 21% 

	ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

	1.ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ขั้นต่ำ 23,000 บาทต่อปี
2. อัตราการเจริญเติมโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ของสาขาเกษตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3.พัฒนาด้านการวางแผนและผลักดันการพัฒนาการเกษตร
4. รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 10

5. ร้อยละแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

6. ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

	ประเด็นยุทธศาสตร์

	5.1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

	(1) เป้าประสงค์
1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมและได้รับการบริการจากภาครัฐเท่าเทียมทุกระดับ

	          (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

	 

	ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 2551 - 2554 

1. จำนวนรายได้ 23,000 บาท/คน/ปี
2. อัตราการว่างงานลดลง
3. จำนวนสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
      คุณภาพบริการ
4. ร้อยละของคนยากจนที่มีบัตรประกันสุขภาพ
100%

    4%

100%

100%



	(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ
2. ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่าย สร้างรายได้ของครัวเรือน
3. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทักษะทั้งในและนอกภาคเกษตร
4. สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคม
5. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัว โดยการใช้กระบวนจัดการความรู้แบบองค์รวม

	5.2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

	(1) เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งดีงามและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด

	        (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 2551 - 2554 

1. ร้อยละของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจาก การศึกษาภาคบังคับ 
3. จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม 
     จริยธรรม
4. ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่โรค
      เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
      สมองและโรคเนื้องอกร้าย (มะเร็ง) 
5. ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุออกกำลัง กายและเล่นกีฬา 
6. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 
8. จำนวนคดีด้านประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อชีวิตและเพศลดลง 

100%

   95%
40,000 คน
    3%


  60%

100%

  40%

  40%



	 

	(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบโดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับให้ ผู้เรียนรู้ สู่ความ เป็นเลิศรวมทั้ง การส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนและการจัดคาราวานเสริมเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟู สุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรง พัฒนาภูมิปัญญา แพทย์แผนไทยและส่งเสริมการกีฬา 

4. เสริมสร้างความพร้อมเพื่อให้เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
5. เสริมความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชนในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให้ประชากรวัยแรงงาน มีงานทำทั้งอาชีพ หลักอาชีพเสริมเพื่อความ มั่นคงในการดำรงชีพ 

6. เสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุข ยาเสพติด
7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในด้านการข่าว การปราบปรามอาชญากรรม เพื่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมา ลงโทษได้มากขึ้น 

	 

	5.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

	(1) เป้าประสงค์
1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้สมดุล และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ

	             (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย


	ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 2551 - 2554 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. จำนวนฟาร์มและโรงงานที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
      มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
6. ร้อยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
7. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจต่อ มาตรฐาน
      ความปลอดภัยและการให้บริการเพิ่มขึ้น
  10%
  1,850 ล้าน
120 โรง
    7%

  10%

  80%

 



	 

	(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาคนให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ฯลฯ
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับแรงงานด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาระบบการผลิต การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัดอย่างมีเอกภาพทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่าย โลจิสติกส์ (ทางบก น้ำ อากาศ) 

6. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน เช่น การปลูกพืชปาล์มน้ำมัน
7. รัฐบาลสร้างกลไกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8. พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตและการตลาด
9. ปรับปรุงและสร้างกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสู่ภาคการผลิตสู่ชุมชนและครอบครัวเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
10. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัวและชุมชน
11. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่ดีเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด
12. รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
13. ปรับปรุงแก้ไขค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก การบริโภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
14. ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาและลงทุนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนและบุคคลทั่วไป
15. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัยให้บริการนักท่องเที่ยวย่างเป็นประสิทธิภาพ


	 

	5.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสื่งแวดล้อมและพลังงาน
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับความต้องของพื้นที่ โดยผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

	(1) เป้าประสงค์
1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่าง เหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด

	             (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 2551 - 2554 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ในจังหวัด
2. จำนวนอำเภอเสี่ยงภัยที่มีการป้องกันภัยธรรมชาติ
3. จำนวนชุมชนมีการควบคุมมลพิษ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น ก๊าช และเสียง 
     เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. ระดับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
5. จำนวนผังชุมชนที่เพิ่มขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 
6. จำนวนระบบพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น
500 ไร่
23 อำเภอ
10 ชุมชน
5%

2 แห่ง
22 แห่ง


	 

	(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เร่งรัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ด้ายการจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่า ผังเมือง แนวป้องกันตลิ่ง ระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบจำกัดขยะมูลฝอย 

3. กระตุ้นชุมชนให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และ เพิ่มขีดความสามรถบริหารจัดการให้กับชุมชน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการลดและการนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
5. เพิ่มขีดความสามารถควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือน ชุมชน อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
7. เร่งรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
8. ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 

	5.5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8.1.9 ได้แก่ นโยบายพัฒนาระบบ/กลไก/โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารแผนและยุทธศาสตร์ของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

	1) เป้าประสงค์
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
2. บุคลากรมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน

	            (2) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย


	ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 2551 - 2554 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการของหน่วยงาน
      ภาครัฐ 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมป้องกันและ
      ปราบปรามการทุจริต 
3. ร้อยละของข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนที่รับการแก้ไขสำเร็จ
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่มี ความพร้อมได้รับการถ่าย
      โอนภารกิจจากส่วนราชการ 
5. ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ภาครัฐ 
6. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สามารถจัดบริการ
      สาธารณะได้ตาม เป้าหมาย มาตรฐานขั้นมาตรฐานขั้นต่ำ การบริการ
      สาธารณะ ทั้ง 6 ด้าน 

100%

  85

  85

  85

  20

  80

  80




	 

	(3) แนวทางการพัฒนาจังหวัด
      กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสและลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของจังหวัด
5. สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยผ่านระบบ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

7. พัฒนาระบบ / กลไก โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารแผนและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

	การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)

	       จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดยได้เชิญหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด
(SWOT Analysis)

	จุดแข็ง(Strengths) 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

- เป็นแหล่งผลิตอาหาร
- มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
- มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก
- ผลิตภัณฑ์ OTOP โดดเด่น
- เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ
- ศูนย์กลางการพลังงาน
- มีศักยภาพด้านพลังงานลม โรงแยกก๊าซพลังงานสะอาด
    เป็นศูนย์กลางพลังงาน มีพลังงานทดแทนสะอาด 
- มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตที่ มีศักยภาพ
    ด้านการพัฒนาแต่ละด้าน 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา
- การกระจายอำนาจเอื้อต่อการพัฒนาสอดคล้อง กับความต้องการ
   ของจังหวัด 
- ระบบการค้าเสรี และนโยบายภาครัฐเอื้อต่อการ ลงทุนของจังหวัด 

- องค์กรขาดการบริหารจัดการที่ดี
- รายได้ประชาชนต่ำ หนี้สูง
- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
- ขาดผังเมืองที่ดี
- การเมืองขาดพลังผลักดัน











	 


	โอกาส(Opportunities) 

ภัยคุกคาม(Threats) 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ระบบส่งเสริมสินค้าเกษตร
- การพัฒนา IMT - GT และ AFTA
- ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรมเอื้อต่อการพัฒนา
- การกีดกันทางการค้า
- ยุทธศาสตร์ของชาติขาดความต่อเนื่อง
- นโยบายรัฐบาลขาดความชัดเจน
- วิกฤติเศรษฐกิจและราคาน้ำมันโลกส่งผล
    ต่อการพัฒนาจังหวัด 




นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    มีดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหาร  การเมือง การปกครอง    เพื่อนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการบริหารแนวใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  โดยดำเนินการบริหาร  ดังนี้ 
       1.1 พัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นองค์กรกลางประสานทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และองค์กรเอกชน  รวมถึงประชาคมในหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ การสร้างการเมืองภาคประชาชน  เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ  ตลอดจนบูรณาการแผนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเอกภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง  ตลอดจนร่วมมือดำเนินการกับองค์กรสาธารณะประโยชน์ สถาบันทางวิชาการและสื่อสารมวลชน    
        1.2 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยยึดหลัก “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่ที่ทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคล่องตัว  รวดเร็ว  มีขีดสมรรถนะและสร้างผลงานได้สูง เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนโดยสนับสนุนผู้นำสตรี ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัครเพื่อประชาชน เยาวชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ตัวแทนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน การทำงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้    
        1.3 สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกระดับ ด้วยการดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน  โดยกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม    
        1.4 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบ  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  โดยดำเนินการดังนี้                          
        1.4.1 ศูนย์ต้อนรับในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ แบบครบวงจร (One stop Service) ในการให้บริการ  สนับสนุนให้บุคลากรของ อบจ. พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ (Service Mind)   
        
1.4.2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชน  โดยจัดให้มีสายด่วน (Call Center) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ  อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  รวมถึงการจัดให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน         
1.4.3 ศูนย์บริการฉุกเฉิน  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบริการประชาชนยามฉุกเฉินและกรณีเกิด 

สาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ อุบัติภัย โดยร่วมบูรณาการกับภาครัฐ ท้องถิ่นอื่น และเอกชน           

        
1.4.4 ศูนย์บริการประชาชนระดับอำเภอ  เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและตามกรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การอาชีพ และอื่น ๆ เพื่อลด 

ขั้นตอนและเวลาในการมาใช้บริการโดยตรงที่ อบจ.  

     1.5 จัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด  ขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประสานการดำเนินงานและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  โดยใช้อาสาสมัครประเภทต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม    
        1.6 ส่งเสริมนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐบาลตาม โครงการไทยเข้มแข็ง และสนับสนุนนโยบายสู่การ 

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา                 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนโยบายในการมีการส่ง 

เสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา  ดังนี้    
         2.1 จัดตั้งกองการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้มีเจ้าภาพหลักในการรองรับภารกิจและจัดกรอบการปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                         
       2.2 บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยกัน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว  ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการ  และประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลการะทบจากการท่องเที่ยว                
        2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เอกชน และประชาชน  ทั้งการลงทุน  การบริหารจัดการและการให้บริการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย                 
        2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในด้านการประกอบการ  การให้บริการ  การพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ  ตลอดถึงการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ                
        2.5 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลักดันมาตรการด้านความปลอดภัย  การอำนวยความสะดวก  ตลอดจนการบริการ  เพื่อสร้างตลาดการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง                
       2.6 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬา  โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสถานที่/ลานกีฬาชุมชน  หมู่บ้าน  ตำบล  รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน                
        2.7สนับสนุน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา และสร้างนักกีฬาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดให้ เยาวชนเป็นศูนย์กลางการกีฬา  ค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมให้นักกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะทางกีฬาในการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ                
        2.8 สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจกีฬาเชิงวัฒนธรรม  โดยการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ             
3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ       จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางธรรมชาติ  จึงมีอาชีพที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่  การประกอบอาชีพต่าง ๆ จำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนายกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยดำเนินการดังนี้    
        3.1 จัดตั้งกองการอาชีพ เพื่อรองรับภารกิจและจัดกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร การตลาด ราคาผลผลิต ตลอดถึงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพ     
        3.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่ม การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดยใช้กลไกการตลาดนำการผลิต  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพ และการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ เช่น  การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ข้าว ผลไม้ และการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เป็นต้น                                                                       
        3.3 สนับสนุนให้ประชาชนในทุกพื้นที่ที่สนใจการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ช่างฝีมือแรงงานทุกด้าน  เข้ารับการฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ  เพื่อให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้โดยตรงแก่ประชาชน
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข     เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  จึงมีแนวนโยบายในการดำเนินการดังนี้     
        4.1 จัดตั้งกองสาธารสุข  เพื่อรองรับภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน  ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค  การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจถ่ายโอนสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
         4.2 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย  และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผลิตและแปรรูปวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน     
        4.3 จัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Emergency Medical Service System) โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสำหรับให้บริการประชาชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ร้ายแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ไว้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง     
        4.4 สนับสนุนส่งเสริมการดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก และสตรีด้วยกระบวนการเชิงรุกเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยการประสานการดำเนินงานกับ อสม. และหน่วยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง                 
       4.5ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ แก่สถานบริการสาธารณสุขที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ      
        4.6 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่  ให้ได้รับทุนสำหรับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในท้องถิ่น                                                     
       4.7 สนับสนุนการจัดสวัสดิการกองทุนสำหรับ อสม. และองค์กรประชาชนด้านสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. องค์กรผู้สูงอายุ  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสุขภาพอื่น ๆ                
        4.8 ดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ                
        4.9 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข และอสม.  สำหรับการสร้างสุขภาพและงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนและจัดให้มีสวนสุขภาพ ลานสร้างสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข หรือในท้องถิ่นชุมชน  เพื่อการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จากภาวะสิ่งแวดล้อมถูกทำลายทั้งจากธรรมชาติ และฝีมือของมนุษย์เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายด้านการฟื้นฟูพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้      
        5.1 ร่วมมือกับองค์กรภาคีในการให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน้ำ การจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสียและมลพิษให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี                  
      5.2 ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ด้วยปะการังเทียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างแหล่งอาหารทางทะเล โดยก่อสร้างแหล่งปะการังเทียมเพิ่มเติมตลอดแนวชายฝั่งทะเล ทำความสะอาดซ่อมแซมปะการังเทียมที่มีอยู่ให้มีสภาพที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทย และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์                  
        5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม        
        5.4 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยดำเนินการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่างๆ
        5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก โดยดำเนินการจัดสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน้ำมัน เพื่อลดการใช้และนำเข้าน้ำมันดิบ สร้างพลังงานจากขยะและสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ โดยรณรงค์ให้ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดพลังงาน และหันมาใช้พลังงานทดแทน
6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ดำเนินการส่งเสริมเมืองนครให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียนรู้ในทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีนโยบายดำเนินการดังนี้                  
        6.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำสังคมและชุมชน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                 
       6.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มผู้สนใจให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยวิทยากรเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน                   
     6.3 สนับสนุนสถานศึกษาให้ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้                   
         6.4 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนในระดับต่าง ๆ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน                  
        6.5 เพิ่มโอกาสและรองรับการถ่ายโอนโรงเรียนสู่ อบจ. ส่งเสริมการจัดวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างความเข็มแข็ง และตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น      
       6.6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์สายสามัญเพิ่มขึ้น เพื่อให้โอกาสผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษามากขึ้น  
        6.7 จัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดให้แก่เยาวชนต่อไป รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช อย่างหลากหลาย เช่น เครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายกเมืองนคร การแพทย์แผนไทย สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ     
        6.8 สร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     
        6.9 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและสามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา ตลอดถึงบำรุงรักษาสืบต่อศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาติไทยในทุกศาสนา
        6.10 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และให้ความรู้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวนครศรีธรรมราชใน 3 เขตพื้นที่ คือ วิถีชีวิตพื้นที่ชายฝั่งทะเล วิถีชีวิตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง วิถีชีวิตพื้นที่เทือกเขาหลวง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เผยแพร่และสืบทอดสิ่งดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        6.11 ส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/สืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     
        6.12 ส่งเสริมสนับสนุนพระบรมธาตุเจดีย์ให้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยสนับสนุนดูแลการจัดภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อม ตลอดถึงการร่วมดูแลรักษา เพื่อสร้างกระแสสำนึกรักในเอกลักษณ์ของจังหวัด และการเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ     
        6.13 จัดให้มีมัสยิดกลางประจำปีจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจ และศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิม
7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการดังนี้                                           

            7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอให้ได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่                  
            7.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่นและจุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินและประชาชน                  
            7.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการพัฒนาลำคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระดับตำบล การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรตลอดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และการพัฒนาแหล่งน้ำจืดเพื่อประปาหมู่บ้าน                  
            7.4 แก้ปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการร้องขอ ร้องทุกข์โดยเร่งด่วนและเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น                  
            7.5 ประสานร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญการในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการตามที่ได้รับการร้องขอในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  
            7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมจะยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
	ประเภทก่อสร้างถนน
ถนนคสล.สายบ้านนายสมพร  ทองกระจ่าง – บ้านนายวิเชียร รัตนภรณ์  หมู่ที่  2
ถนนลาดยางสายบ้านนายเสถียร คงสง – หัวสะพานวัดเทวสิทธิ์  หมู่ที่ 6
ถนนลาดยางสายพรุขุนศักดิ์ – ไสตีต้น หมู่ที่ 7 
ถนนคสล.สายบ้านนายอำนาจ  
รัตนบุรี หมู่ที่ 5 – ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 9
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”


	ถนนคสล.  1   สาย
ระยะทาง  1000 เมตร
ถนนลาดยาง 1 สาย
ระยะทาง  600 เมตร
ถนนลาดยาง 1 สาย
ระยะทาง  1,500 เมตร
ถนนคสล. 1 สาย
ระยะทาง  1,000 เมตร 
	500,000
300,000
600,000
500,000

	
	
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
 “----”

“----”
“----”


	ส่วนโยธา
“----”
“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

	ถนนคอนกรีตบ้านเกาะยวน  หมู่ที่ 1 
ถนนลาดยางสายนาบอน – ควนเนียง หมู่ที่  2
ถนนคอนกรีตสายสามแยกศรีเจริญ – ถนนสายนาบอน ถึง แก้วแสน หมู่ที่  2 
ถนนคอนกรีตสายหลังวัดพิกุลไชยภูมิ – บ้านนายพร้อม พรหมเกิด  หมู่ที่ 3 
ถนนลาดยางสายตลาดคลองจัง – สวนนางสุมาลี  ค้อนสะท้อน  หมู่ที่ 4 
ถนนลาดยางสายบ้านนายสมปอง อินอุปถัมภ์ – บ้านนายสุกรี ไชยคชบาล หมู่ที่  6 
ถนนลาดยางเอเชีย41 – โรงกวม  
หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

	ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง  37 เมตร
ถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง  1,200 เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สาย
ระยะทาง  1,500  เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สาย ระยะทาง 1,000  เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง 2,000  เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง 600 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง 720 เมตร
	
	150,000
400,000
600,000
300,000
3,000,000
200,000
290,000

	
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

	ส่วนโยธา
“----”

“----”

 “----”

อบจ.นศ.,
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
	2556
	2557
	
	

	12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
	ถนนลาดยางสายอนามัยกองเสา – สหกรณ์เขาขาว พร้อมวางบล็อก/ท่อ หมู่ที่ 7 
ถนนลาดยางสายสามแยกอนามัยกองเสา – ปลายยวน หมู่ที่ 8 
ถนนคสล.สายสามแยกโรงเรียนบ้านเคี่ยมลูกหมี – หน่วยศรีนคร  พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
ถนนคสล.สายบ้านนางลำไย สุภาพ –  ศูนย์เพาะเลี้ยงฯ  หมู่ที่ 9
ถนนคสล.สายนาชุมเห็ด – บ้านนายถวัลย์  จันทร์เสาร์  หมู่ที่ 9 
ถนนคสล.สายทองไทยเก่า – ถนนรถไฟ 741 หมู่ที่ 11 
ถนนคสล.สายศาลาเทพ – ควนสพ หมู่ที่ 6,12 
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ถนนลาดยาง 1  สายระยะทาง  50 เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย ระยะทาง  320  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 808 เมตร
ถนนคสล. 1  สาย ระยะทาง 1,500  เมตร
ถนนคสล. 1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ถนนคสล. 1 สาย
ระยะทาง 1,158 เมตร
ถนนคสล. 1  สาย
ระยะทาง 1,100 เมตร
	
	90,000
220,000
350,000
600,000
230,000
310,000
300,000
	
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	ส่วนโยธา
 “----”

 “----”

“----”

“----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

	ถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์ – หนานเตย  หมู่ที่  14 
ถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์ – คลองจัง  หมู่ที่  14 ,4
ถนนคอนกรีตหลังหมู่บ้านไชยศร พร้อมคูระบายน้ำ  หมู่ที่  2
ถนนคสล.สายบ้านนายสุชาติ วรรณศรี – บ้านนายสมพงศ์  อินทร์ทัต หมู่ที่ 2 
ถนนลาดยางยุทธศาสตร์ – บ้านนางยุพิน  อำลอย  หมู่ที่  4 
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายสุชาติ เที่ยงตรงจิตต์ – บ้านนายเพียร เดชพิชัย  หมู่ที่ 4 
ถนนคอนกรีตสายทุ่งปิใส – สวนปลัดทวี หมู่ที่ 6 
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

	ถนนลาดยาง  1  สาย ระยะทาง 1,800  เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง 1,300  เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สายระยะทาง  200  เมตร
ถนนคสล.  1  สายระยะทาง  500  เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง 300  เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สาย
ระยะทาง 200 เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สาย
ระยะทาง 1,500 เมตร
	
	400,000
350,000

	300,000
400,000
300,000
250,000
450,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
 “----”

“----”

 “----”

“----”
“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

	ถนนคอนกรีตเข้าสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติ  หมู่ที่ 7
ถนนลาดยางทุ่งรูนก – ไสตีต้น 
หมู่ที่ 7
ถนนลาดยางวัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ – ถนนเอเชีย 41 ด่านอ้อย  หมู่ที่ 7
ถนนลาดยางสายเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 7 
ถนนลาดยางหนองเตย – บ้านโรงกวม หมู่ที่ 7 
ถนนลาดยางบ้านนายอำนวย  พานทอง หมู่ที่ 8 -  หมู่ที่ 10 แก้วแสน 
ถนนลาดยางสายสามแยกสวนนายดวน บุญทรง – บ้านไสตีนต้น 
หมู่ที่ 8
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
	ถนนคอนกรีต 1  สาย
ระยะทาง  100 เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง  1,730  เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง1,760 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง 890 เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง 500  เมตร
ถนนลาดยาง  1 สาย
ระยะทาง 950 เมตร
	
	
	90,000
500,000
550,000
500,000
400,000
400,000
350,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
	ส่วนโยธา

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	33.
34.
35.
36.

37.

38.
	ถนนคสล.สายบ้านนายวิเชียร สมรูป – บ้านนายประไพ ดอกกฐิน หมู่ที่ 9 
ถนนคสล.จากบ้านนายประกิจ ไชยคชบาล – ฝายคลองจัง   
หมู่ที่  9
ถนนลาดยางสายบ้านนายดาษ              รัตนบุรี – บ้านนายเจษฎา รัตนบุรี หมู่ที่ 10 
ถนนคสล.สายโรงฆ่าสัตว์ – คลองน้ำข้น  หมู่ที่ 11
ถนนลาดยางบ้านนายเชนณรงค์ คงศรีนิล – สวนนายสมหวัง จันทร์เรืองฤทธิ์  หมู่ที่ 12
ถนนลาดยางสายยุทธศาสตร์ – คลองโก (บ้านนายอำนวย)  
หมู่ที่ 14
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
	ถนนคสล. 1 สาย
ระยะทาง  800  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 1,500 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง  800  เมตร
ถนนคสล. 1 สาย
ระยะทาง 1,650 เมตร
ถนนลาดยาง  1 สาย
ระยะทาง 800 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง 1,200 เมตร
	
	
	350,000
490,000
350,000
500,000
350,000
320,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”
“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	39.
	ถนนคอนกรีตสายบ่อทราย – หนองทิง หมู่ที่ 13 
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
	ถนนคอนกรีต 1 สาย
ระยะทาง  1,250  เมตร
	
	
	800,000

	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
	ประเภทก่อสร้างสะพาน/รั้ว
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลำปะ  หมู่ที่ 1,4
สะพานหลังบ้านนางประดับ  ศรีกุลวงศ์  หมู่ที่ 6
สะพานข้ามคลองมินบ้านนายสุพล  อำนวย  หมู่ที่ 7,8
สะพานข้ามคลองลำหลด /บล็อกเหลี่ยม (บ้านนายสมชาย) หมู่ที่ 14
สะพานคอนกรีตฝายน้ำล้นข้ามคลองหนานเตย บ้านนายสมใจ 
หมู่ที่ 14
สะพานข้ามคลองลำปะ (บ้านนายสมหมาย ปิ่นทองพันธ์) หมู่ที่ 14
รั้วรอบสระน้ำพรุขุนศักดิ์  หมู่ที่ 7
	เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมขนส่ง
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
เพื่อให้มีรั้วที่ได้มาตรฐาน
	สะพานคอนกรีต

 จำนวน  1  แห่ง
สะพานคอนกรีต 
จำนวน  1  แห่ง
สะพานคอนกรีต
จำนวน  1  แห่ง
สะพาน/บล็อก
จำนวน  1 แห่ง
สะพานคอนกรีต
จำนวน  1  แห่ง
สะพาน
จำนวน  1  แห่ง
รั้วรอบสระน้ำ  1  แห่ง
	700,000

	700,000
700,000
700,000


	700,000
700,000
300,000
	มีสะพานที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”
“----”
“----”

“----”

“----”

มีรั้วที่ได้มาตรฐานใช้
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
1.

2.

1.
2.
3.
	ประเภทปรังปรุงสะพาน
ขยายสะพานบริเวณหลังวัด
เทวสิทธิ์  หมู่ที่ 6
สะพานบ้านนางอาม๋วย  หมู่ที่ 14
ประเภทปรับปรุงศาลา/อาคาร
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  9 

ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ขยายตัวอาคาร) หมู่ที่  13
ประเภทบล็อกเหลี่ยม
บล็อกเหลี่ยมบ้านนายสมชาย 
หมู่ที่ 14
บล็อกเหลี่ยมสายห้วยฝาก – อวดพัน (บ้านนายสุนทร พรหมดนตรี) หมู่ที่ 5 
บล็อกเหลี่ยมสายถนนรถไฟ 741 หมู่ที่ 11 – วัดคลองกุย หมู่ที่ 2
	เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมขนส่ง
“----”
เพื่อให้มีศาลาที่ได้มาตรฐานใช้และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
“----”

เพื่อให้มีบล็อกเหลี่ยมที่ได้

มาตรฐานใช้งาน
“----”

“----”
	สะพาน
. จำนวน  1  แห่ง
“----”
ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง
“----”

บล็อกเหลี่ยม
จำนวน  1  แห่ง
“----”
“----”
	
	450,000
100,000


	100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
	มีสะพานที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”
มีศาลาที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
“----”

มีบล็อกที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดทุกฤดูกาล
“----”
“----”
	ส่วนโยธา

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.

4.

1.
	ประเภทก่อสร้างคูระบายน้ำ

สายบริเวณคลองจังพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 4 
สายบ้านนายสมพร  ไหมศรีกรด – บ้านนายศิริชัย สร้อยสุข  หมู่ที่ 4
สายบ้านนายมุตี  ศิริพัฒนาพิพัฒน์ – สมาคมคลองจัง  หมู่ที่ 4
สายกลุ่มออมทรัพย์ – บ้านโกขี้ร้อง หมู่ที่ 4
ประเภทปรับปรุงคูระบายน้ำ
บริเวณตลาดคลองจังพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4
	เพื่อให้มีคูระบายน้ำที่ได้มาตรฐานใช้
“----”

 “----”

“----”
เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงให้คูระบายน้ำที่ได้มาตรฐานใช้
	คูระบายน้ำ
. จำนวน  1  แห่ง
“----”
 “----”

“----”
คูระบายน้ำ  
จำนวน 1 แห่ง
	500,000
900,000
	100,000
	100,000
100,000
	สามารถใช้ระบายน้ำที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
“----”

 “----”

“----”
“----”
	ส่วนโยธา

“----”
“----”
“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
· ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

2.
3.

4.

5.

6.
	ประเภทปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนทางแยกบ้านควนเนียง – วัดคลองกุย   หมู่ที่  2

ถนนสายห้วยฝาก – อวดพัน  
หมู่ที่  5
ถนนสายทองไทยเก่า – ถนนสายรถไฟ  741 หมู่ที่ 11
ถนนสายควนสะท้อน – คลองจัง หมู่ที่ 12
ถนนคอนกรีตสายป้อมบ่อทราย – สามแยกบ่อทราย หมู่ที่ 13
ถนนหน้าบ้านนายดัด  รัตนพร – คลองจัง  หมู่ที่ 3 
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  1,200  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  570  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง 600 เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร
	500,000
550,000
300,000
500,000
320,000

	350,000

	
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	ส่วนโยธา
“----”

“----”

 “----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	7.
8.
9.
10.
11.
12.
	ถนนสายโรงรมโกหว่าง – หมู่บ้านเชียงราย  หมู่ที่ 3
ถนนสายหมู่บ้านเชียงราย – หน้าเขา  หมู่ที่ 3 
ถนนสายยุทธศาสตร์ – บ้านนายพร้อม บุญเกื้อ – สายบ้านนายสุรินทร์ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 4 
ถนนสายน้ำตกคลองจัง – บ้านนายลัพท์ ผสมพราหมณ์ หมู่ที่ 4 
ถนนสายบ้านนายสัมพันธ์ รัตนบุรี หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 13 
ถนนสายแยกด่านปริง – บ้านนางลออ  หมู่ที่ 5  
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง  400  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร
ถนนคอนกรีต 1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  700  เมตร
ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง  250  เมตร
	
	200,000
250,000
320,000
320,000
400,000
250,000

	
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

 “----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.


	ถนนคอนกรีตจากศาลาเทพ – บ้านนายฉลอง อำลอย   หมู่ที่ 6 
ถนนสายเอเชีย 41  – บ้านนายอดุลย์ คงบุญ  หมู่ที่ 7 
ถนนสายสามแยกเหนือคลอง – บ้านท่าบาก  หมู่ที่ 7 
ปรับปรุงพร้อมขยายถนนสายบ้านนายสถิต – บ้านนายดาษ รัตนบุรี หมู่ที่ 10 
ถนนสายควนสะท้อนโรงพระขุนพล  หมู่ที่  12 
ถนนสายยุทธศาสตร์ – บ้านนายณรงค์ นาคิน หมู่ที่ 14 
ปรับปรุงพร้อมขยายถนนสายข้างวัดพิกุลไชยภูมิ – บ้านนายสมนึก มณีรัตน์  หมู่ที่ 3
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
	ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง  100  เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 1,200 เมตร
ถนนคlล. 1 สาย
ระยะทาง 1,500 เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  4,000  เมตร
ถนนลาดยาง 1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร
	
	100,000
500,000
500,000
600,000
3,750,000
320,000
250,000

	
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

 “----”

อบจ.นศ.,
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
	ถนนสายสวนนายร่าน พรหมดนตรี – ทางเข้าบ้านนายสมพร รัตนสภา หมู่ที่ 3 
ถนนสายสามแยกบ่อลูกรัง- วัดลุ่ม หมู่ที่ 3
ปรับปรุงพร้อมขยายไหล่ทางถนนคลองจัง - สายยุทธศาสตร์  หมู่ที่ 4 

ถนนสายคลองจัง – ควนเย็น -ยุทธศาสตร์  หมู่ที่ 4 
ถนนสายบ้านนายต้อย – บ้านนายเสวียน ทองพวา หมู่ที่ 4 
ถนนจากหัวสะพานด่านปริง – 
หมู่ที่ 12
ถนนสายศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ – หมู่ที่ 9 
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

	ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  250  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง  5,000  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ถนนคสล.  1  สาย
ระยะทาง 1,800 เมตร
	
	
	250,000
150,000
500,000
3,300,000
250,000
250,000
700,000
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

	ส่วนโยธา
“----”

 “----”

อบจ.นศ.,
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
	ถนนสายบ้านนายรอบ คงบุญ – หัวสะพาน หมู่ที่ 8 
ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ถนนทางเข้าโรงเรียนหนองตาม หมู่ที่ 10
ถนนจากหัวสะพานเหล็ก – โรงหมูย่าง หมู่ที่ 12
ถนนสายยุทธศาสตร์ – ห้วยเรียน หมู่ที่ 14 
ถนนลาดยางสายสามแยกบ้านนายเจรียง สุขอนันต์ – บ้านนายสุจินต์ พรหมเพศ หมู่ที่ 9 
ถนนคอนกรีตสายยุทธศาสตร์ – ห้วยเรียน (บ้านนางเชย) หมู่ที่ 14
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”
“----”

“----”
“----”

“----”
“----”
	ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง  400  เมตร
ถนนคอนกรีต  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 100  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 300 เมตร
ถนนลาดยาง  1  สาย
ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนลาดยาง 1 สาย
ระยะทาง 477 เมตร
ถนนคอนกรีต  1 สาย
ระยะทาง 1,200 เมตร
	
	
	200,000
500,000
100,000
150,000
300,000
200,000
600,000
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	ส่วนโยธา
“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	34.

35.

36.
	ถนนสายบ้านนายพา  รัตนคช หมู่ที่ 5 – ต่อ เขตหมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์
ถนนสายบ้านนายสมปอง กุมารจันทร์ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 13 
ถนนสายบ้านนางเคลื่อนการดี  - สระน้ำ หมู่ที่ 8
	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล
“----”
“----”
	ถนนหินคลุก 1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  350  เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย
ระยะทาง 1,000 เมตร
	
	
	200,000
100,000
300,000
	เส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ทุกฤดูกาล

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
	ประเภทบุกเบิกถนน
ถนนสายริมคลองจัง หมู่ที่  3 – เขื่อน หมู่ที่ 6 
ถนนสายบ้านนายวุฒิ  ปาหินา – บ้านนายเชียร ชูอ่อน  หมู่ที่ 4
ถนนสายสามแยกบ้านนายพา              รัตนคช –  หมู่ที่ 2 นาโพธิ์
ถนนบ้านนายช้อย  พรหมดนตรี – หนองกกแดง  หมู่ที่  7
ถนนสายบ้านนายวิชิต – บ้านนายชม  ไหมอ่อน หมู่ที่ 3
ถนนสายสามแยกบ่อดินผู้ใหญ่ร่าน – บ้านนายสมพร  รัตนสุภา หมู่ที่ 3
ถนนสานริมทางรถไฟ – กลุ่มบ้านนายพชร หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง 1,500  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง  200  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 300 เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 1,500  เมตร

ถนนหินคลุก  1 สายระยะทาง  300 เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 200 เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย
ระยะทาง 300 เมตร
	300,000

200,000

250,000

300,000


	250,000
200,000
250,000
	
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
	ถนนหน้าฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 6 –
 หมู่ที่ 9  
ถนนสายบ้านนายวิเชียร  สมรูป – คลองโอ๊ะ  หมู่ที่ 6 
ถนนจากสะพานคลองโอ๊ะ – โรงกวม หมู่ที่ 7 
ถนนสายสวนนายส้อง แสงศรี – เฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 7 
ถนนสายบ้านไสต้นไหน - บ้านท่าบาก หมู่ที่ 7 
ถนนสายหน้าบ้านนายสุชาติ  ช่วยชูใจ – บ้านนายสมนึก บุญสวัสดิ์ 
หมู่ที่  9
ถนนสายบ้านนายหวง  – บ้านนางพัน เกศรินทร์  หมู่ที่  10
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง 1,000  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนหินคลุก  1 สาย
ระยะทาง3,000 เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  700  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 1,000  เมตร
ถนนหินคลุก 1  สาย ระยะทาง 1,200 เมตร
ถนนหินคลุก 1  สาย ระยะทาง 1,800 เมตร
	
	200,000

200,000
300,000
140,000
200,000
210,000
220,000


	
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
	ถนนสายสามแยกทองไทยเก่า – ถนนรถไฟ 741 – บ้านนายสวัสดิ์ รัตนบุรี  หมู่ที่ 11
ถนนสายบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ควนธง  หมู่ที่ 13
ถนนสายคลองโก – นาแค  
หมู่ที่  14
ถนนสายยุทธศาสตร์ – บ้านนายณรงค์ นาคิน หมู่ที่ 14
ถนนสายแยกหมู่บ้านไชยศร – บ้านนายบุญรอด พรหมเมือง หมู่ที่ 2 
ถนนสายสามแยกสวนยางโกซื๋อ – บ้านนายมนตรี พงษ์พันธ์ธารักษ์ หมู่ที่ 3 
ถนนสายบ้านนายดัด รัตน์ภรณ์ – บ้านนายสมนึก มณีรัตน์ หมู่ที่ 3
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง  1,200  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง  2,050 เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  1,500  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
	
	190,000
150,000
200,000
140,000

	160,000
140,000
140,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.


	ถนนสายบ้านนางประไพ – เหลียด หมู่ที่ 3 
ถนนเลียบหัวสะพานคลองโอ๊ะล่าง – หัวสะพานควนปอ  หมู่ที่ 6 
ถนนฝายชลประทานคลองจัง หมู่ที่ 6  ต่อ เขตหมู่ที่  3  
ถนนสายบ้านนางเฟื่อม ทองอร่าม หมู่ที่ 6 – บ้านนางสมมุ่ง บวร 
หมู่ที่ 9
ถนนสายโรงงานกระเบื้อง - โคกแป๊ะ  หมู่ที่ 7
ถนนจากสะพานคอลงโอ๊ะ – ถนนเอเชีย 41  หมู่ที่ 7 
ถนนสายสระน้ำ – ต่อเขต หมู่ที่ 4 ต.เขาขาว
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง  300  เมตร

ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง  1,000 เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  500  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  1,500  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง  600  เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง  600 เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 600 เมตร
	
	
	100,000
150,000
110,000
160,000
190,000
190,000
140,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
	ถนนสายบ้านนายดาษ รัตนบุรี – บ้านนายคลิ้ง เชาว์ช่างเหล็ก 
หมู่ที่ 10
ถนนหน้าโรงเรียนหนองตาม – บ้านนายประกอบ ชุมวงศ์ หมู่ที่ 10
ถนนสายหนองลานเข้ หมู่ที่ 11 – เขตหมู่ที่ 8 ต.ช้างกลาง
ถนนสายบ้านนางสงบ สุวรรณ์วงศ์ – ควนธง หมู่ที่ 13
ถนนสายสามแยกบ่อทราย – บ้านนายจบ สุวรรณ์วงศ์ หมู่ที่ 13
ถนนสายห้วยเรียน – หนานเตย
 หมู่ที่ 14
ถนนสายควนเย็น – บ้านนาย
ทองรื่น แก้ววิเชียร  หมู่ที่ 14
ถนนสายคลองโก – บ้านนายสมหมาย ปิ่นทองพันธ์  หมู่ที่ 14
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง 2,200  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง 200 เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย
ระยะทาง 200  เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 900 เมตร
ถนนหินคลุก 1 สาย
ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนหินคลุก  1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
	
	
	200,000
150,000
90,000
150,000
90,000
140,000
150,000
130,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่       1  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
-   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	37.
38.
39.
40.
	จากสะพานด่านปริง หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 
ถนนสายยุทธศาสตร์ – บ้านนายสมชาย   หมู่ที่  14 
ถนนสายน้ำตกคลองจัง – บ้านนายลัพท์  ผสมพราหมณ์  หมู่ที่  4 
ถนนสายคลองโก – บ้านนายสมหมาย  ปิ่นทองพันธ์ หมู่ที่  14
	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคมได้สะดวก  รวดเร็ว
“----”

“----”

“----”


	ถนนหินคลุก  1  สายระยะทาง 1,000  เมตร

ถนนหินคลุก  1  สาย ระยะทาง 500 เมตร

ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนหินคลุก  1 สาย

ระยะทาง 500 เมตร
	
	
	600,000
300,000
600,000
300,000
	มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา

“----”

“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 -14
ประเภทขุดลอกคู/หนอง/ห้วย/เหมือง/ขุดสระ
ขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนางกิติยา  สุชาติพงศ์ – บ้านนายจำนงค์  มณีฉาย  หมู่ที่  1  
ขุดลอกห้วยฝาก – คลองจัง  หมู่ที่ 5
ขุดคูระบายน้ำบริเวณเลียบถนนทางรถไฟ   หมู่ที่ 1
ขุดลอกห้วยสายทุ่งทัด – หนองแม่วาด  หมู่ที่ 2 
ขุดลอกหนองสองตอน หมู่ที่ 2  
ขุดลอกเหมืองสายหลังบ้านนายสุนทร ทองเหลี่ยมนาค หมู่ที่ 5  – เขต หมู่ที่ 11 ต.หนองหงส์ 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเพิ่มขึ้น  
ขุดลอกคูระบายน้ำ  
1  แห่ง
ระยะทาง   200 เมตร

 ขุดลอกห้วย  1  สาย
ระยะทาง  850  เมตร
ขุดคูระบายน้ำ  1  สาย
ระยะทาง  500 เมตร
ขุดลอกห้วย  1  สาย
ระยะทาง 800  เมตร
ขุดลอกหนอง  1   สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกเหมือง  1  สาย
ระยะทาง  2,300  เมตร
	200,000
150,000
300,000

	200,000
200,000
290,000
300,000
350,000
	200,000

	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	7.
8.
9.

10.
11.
12.
	ขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนายเฟื่อง  รัตนกระจ่าง – บ้านนายอำนาจ รัตนบุรี หมู่ที่ 5 
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำเขื่อนชลประทานหลังวัดเทวสิทธิ์ – ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 6 
ขุดลอกหน้าฝายน้ำบ้านนายน่วม สังข์งาม หมู่ที่ 6

ขุดลอกเหมืองเลียบถนนหน้าโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ – คลองโอ๊ะ หมู่ที่ 6
ขุดลอกห้วยจากบ้านนายช้อย  พรหมดนตรี – หนองกกแดง 
  หมู่ที่  7
ขุดลอกห้วยจิกบ้านท่าบาก – ไสต้นไหน  หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 5 แก้วแสน (คลองมิน)
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
	ขุดลอกคูระบายน้ำ
 1   สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกเหมือง  1  สาย
ระยะทาง  2,050 เมตร
ขุดลอก  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกเหมือง  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกห้วย  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกคลอง  1  สาย
ระยะทาง 5,000  เมตร
	
	300,000
310,000
300,000
300,000
300,000
1,200,000
	
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	ส่วนโยธา
“----”

 “----”

“----”

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	13.
14.
15.
16.
17.
18.
	ขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 9
ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  
ขุดลอกหนองลานเข้  หมู่ที่ 11

ขุดลอกปรับปรุงวังโยง – คลองบอด หมู่ที่ 12
ขุดลอกคลองสายหลังอำเภอฯ – คลองมิน หมู่ที่ 2  
ขุดสระน้ำชุมชนหลังบ้านนายสุรินทร์ แซ่ลิ้ม  หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ขุดลอกคลอง  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร

ขุดลอกคูระบายน้ำ 
 1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกหนอง
1  สาย

ระยะทาง  150  เมตร
ขุดลอก  1  สาย
ระยะทาง  1,000  เมตร
ขุดลอกคลอง  1  สาย
ระยะทาง  5,000  เมตร
ขุดลอกสระ 1  สาย
ระยะทาง  50  เมตร
	
	300,000
300,000
90,000
300,000
	600,000
100,000

	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
	 ขุดลอกเหมืองระบายน้ำบริเวณสวนสมเด็จย่า – ศูนย์เพาะเลี้ยง 
หมู่ที่ 5 
ขุดลอกเหมืองจากศาลาเทพ – 
ทุ่งปิใส   หมู่ที่ 6 
ขุดลอกคลองหลังวัดเทวสิทธิ์
 หมู่ที่ 6 
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำข้างบ้านนายสมใจ  ช่วยทอง – คลองโอ๊ะ 
หมู่ที่ 6 
ขุดลอกห้วยจากบ้านนายประกอบ รัตนบุรี – บ้านนายช้อย พรหมดนตรี หมู่ที่ 7 
ขุดลอกสระน้ำพรุขุนศักดิ์  หมู่ที่ 7 
ขุดลอกห้วยบ้านนายต้วน ขลิบศรีแก้ว – ห้วยนาโพธิ์  หมู่ที่ 7 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
 “----”
	ขุดลอกเหมือง  1 สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ขุดลอกเหมือง  1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
ขุดลอกคลอง 1 สาย
ระยะทาง  500 เมตร

ขุดลอกเหมือง 1 สาย
ระยะทาง 200 เมตร
ขุดลอกห้วย  1  สาย
ระยะทาง 500  เมตร
ขุดลอกสระน้ำ  1  สาย
ระยะทาง 50 เมตร
ขุดลอกห้วย  1  สาย
ระยะทาง 500 เมตร
	
	
	250,000
250,000
250,000
120,000
250,000
100,000
250,000

	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	26.
27.
28.
29.
	ขุดลอกสระน้ำพร้อมรั้วหินรอบสระ  หมู่ที่ 8 
ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านไสโพธิ์
 หมู่ที่ 9 
ขุดลอกคลองน้ำข้น  หมู่ที่ 11
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสวนนางเทียบ พรหมดนตรี – นายกระบวน  ชูกร หมู่ที่ 10
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

	ขุดลอกสระน้ำ
  1  สาย
ระยะทาง 50 เมตร
ขุดลอกคลอง  1  สาย
ระยะทาง  1,200 เมตร
ขุดลอกคลอง  1  สาย
ระยะทาง 2,000 เมตร
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
1 สาย
ระยะทาง  500 เมตร 
	
	
	100,000
310,000
300,000
250,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”
	ส่วนโยธา

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.

4.
	ประเภทขยายเขตประปา
สายสามแยกบ้านนายดวน บุญทรง – ไสต้นไหน  หมู่ที่ 8 
สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่จรูญ ฤทธิ์รัตน์ – บ้านหนองทิง หมู่ที่ 13

สายบ้านนางเกสร คงบุญ – โรงปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2

 สายบ้านนายจิต ทองกระจ่าง – บ้านนายวิชิต รัตนภรณ์ หมู่ที่ 3
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”
	จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 920 เมตร

จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 2,000 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง  1,000 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
	2,000,000

	4,000,000
2,500,000
1,500,000
	
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”
	ประปาส่วนภูมิภาค
“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	5.
6.
7.
8.

7.

8.

9.

10.
	 สายบ้านนางเบญมาศ (หน้าวัดพิกุลฯ) – บ้านนางอำนวย สกุลวงศ์วิริยะ  หมู่ที่ 3 

สายหน้าวัดพิกุลไชยภูมิ – บ้านนายโชติ  กิ่งจันทน์  หมู่ที่  3 
สายหลังวัดพิกุลไชยภูมิ – บ้านนายสมนึก  มณีรัตน์  หมู่ที่  3 
สายบ้านนายมงคล  สวัสดิสาร – หัวสะพานคลองโอ๊ะ (ทิศตะวันตก)หมู่ที่ 6
สายบ้านนางบุญรินทร์ – บ้านนางประคอง หมู่ที่ 10 
สายบ้านควนสพ  หมู่ที่ 12 
สายหนองทิง – บ้านนายเสริม ทองวิจิตร หมู่ที่ 13 
สายบ้านนางสมใจ อินทร์จงจิตร หมู่ที่ 2 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
“----”

“----”
	จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร

“----”

“----”

จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 2,100 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง  500 เมตร
“----”
“----”
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 100 เมตร
	
	1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
	90,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”
	ประปาส่วนภูมิภาค
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
	สายหัวสะพานคลองลำร่อน หมู่ที่ 3  – เขตเทศบาล 11 
สายสามแยกบ้านนางศรี – บ้านนายสมนึก มณีรัตน์  หมู่ที่ 3
สายหน้าวัดพิกุลไชยภูมิ – บ้านนางเปื้อน สกุลวงศ์วิริยะ หมู่ที่ 3 
ขยายเขตประปาทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สายหัวสะพานบ้านนายสว่าง 
แสงศรี – บ้านนายวิเชียร สมรูป 
หมู่ที่ 6 
สายบ้านนายลอบ สังข์งาม – บ้านควนหมอ (ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 6
ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายพรุขุนศักดิ์ – ไสตีต้น หมู่ที่ 7 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 1,000 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
“----”

จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 1,000 เมตร
“----”

จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 320 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 2,100 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
	
	
	2,500,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
2,500,000
1,200,000
3,100,000
1,500,000


	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
	ประปาส่วนภูมิภาค
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	19.
20.
13.
14.

15.

16.

17.
	ขยายเขตประปาหมู่บ้านป้ายเขต – บ้านนายสวัสดิ์ ช่วยชูใจ หมู่ที่ 7 
ขยายเขตประปาหมู่บ้านทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
สายหัวสะพานเหล็ก – บ้านนางชวนพิศ กรุดพันธ์ หมู่ที่ 12 
สายบ้านนายไสว – สุดเขต หมุ่ที่ 13
ขยายเขตประปาหมู่บ้านโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 
ขยายเขตประปาทั่วหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านนาใหญ่ (หนองหงส์) – เขต หมู่ที่ 13
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 1,000 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง1,000 เมตร
จำนวน 1 แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 500 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง 1,000 เมตร
จำนวน  1  แห่ง
ระยะทาง  300 เมตร
	
	
	2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
1,100,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

	ประปาส่วนภูมิภาค
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
	 ประเภทก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน (หนองหัวเสือ) 
หมู่ที่ 2
ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) พร้อมรั้วรอบสระ หมู่ที่ 8
บ่อบำบัดน้ำ หมู่ที่ 10 
ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หมู่ที่ 14
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำหนานเตย 
 หมู่ที่ 14
ประปาหมู่บ้าน (หนองสองตอน) หมู่ที่ 3

ถังเก็บน้ำ ฝ 99 หมู่ที่ 2 
เขื่อนน้ำล้น – คลองมิน  หมู่ที่ 7,8
ถังเก็บน้ำฝน  หมู่ที่ 9 
ถังพักน้ำ  หมู่ที่ 10 
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	จำนวน  1  แห่ง
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	
	4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

	5,000,000
5,000,000
60,000
5,000,000
50,000
50,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	อบจ.นศ.
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

ส่วนโยธา

อบจ.นศ.
ส่วนโยธา
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   จัดให้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
	สร้างฝาย/ผนังกั้นน้ำ  หมู่ที่  1 – 14
ขุด/ซ่อมบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1 -14
ขุดบ่อน้ำตื้น  หมู่ที่ 1 – 14
จัดซื้อตู้หยอดน้ำดื่มบ้านคลองกุย หมู่ที่  2
จัดซื้อเครื่องน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ปรับปรุงเขื่อนชลประทานข้างวัดเทวสิทธิ์ (ประตูปิด – เปิด) หมู่ที่ 6
ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้านและแทงค์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ผนังกั้นป้องกันตลิ่งหลังโรงเรียนเทวสิทธิ์  หมู่ที่ 6 
ฝายแม้ว/ฝายน้ำล้น พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 1 – 14 
	เพื่อ.ให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
	จำนวน  14  แห่ง
“----”

“----”
จำนวน  1  ตู้
จำนวน  1  เครื่อง
“----”

จำนวน   1 แห่ง
“----”
จำนวน  14  แห่ง
	100,000
100,000
100,000
	100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
400,000
	100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
400,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”
“----”
สำนักปลัด ฯ 
“----”

ส่วนโยธา
“----”
“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 - 14
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำ
	เพื่อ.ให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่อยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
“----”

“----”

	14  หมู่บ้านในตำบลได้รับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
“----”

“----”
	100,000
100,000

100,000
	100,000
100,000

100,000
	100,000
100,000

100,000
	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีเดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 “----”

“----”
	ส่วนโยธา
“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   ส่งเสริมให้เอกชนจัดทำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  หมู่ที่  1 - 14
	เพื่อให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่อยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน  14  หมู่บ้าน
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000


	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีเดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา, กฝผ.


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

-   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ประชาชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-14 
ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำตำบล
	เพื่อ.ให้ประชาชนมีแหล่งเพื่อ
การเรียนรู้

“----”
	อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
  จำนวน  14 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จำนวน  1  แห่ง
	20,000
	20,000
	20,000
30,000
	ประชาชนได้รับรู้และศึกษาหาความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
“----”


	สำนักปลัดฯ
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      3  พัฒนาด้านการเมือง

-  ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพเศรษฐกิจ  และสังคม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพเศรษฐกิจ  และสังคม
	เพื่อใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพเศรษฐกิจ  และสังคมให้ดีขึ้น
	กิจกรรมเพื่อการใช้ผังเมืองรวมจังหวัด  จำนวน  1  กิจกรรม
	
	
	50,000
	พื้นที่อบต.มีการวางผังและมีการพัฒนาด้านกายภาพเศรษฐกิจ และสังคมตามที่กำหนด
	ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านควบคุมอาคาร

-  ให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	ประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
	เพื่อให้มีกฎหมายควบคุมอาคารประกาศใช้และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
	กฎหมายควบคุมอาคาร จำนวน  1  ฉบับ
	
	
	10,000
	กฎหมายควบคุมอาคารประกาศใช้
	สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ 
                            ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนตามแผน


    แม่บทชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2. 

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล
นาบอน  หมู่ที่  1 – 14
กลุ่มอาชีพจักรสาน หมู่ที่ 1 -14
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ
หมู่ที่ 1 – 14
กลุ่มผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
 หมู่ที่ 8
ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ  หมู่ที่ 2, 8 
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 – 14 
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 1 -14 
ปลูกผักพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 – 14 
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่  7, 8 
	เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน/ตำบลกลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน  
จำนวน  14  กลุ่ม
“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
	4 กลุ่ม
100,000
30,000
30,000
30,000
200,000
50,000
30,000
50,000
50,000
100,000
	5  กลุ่ม
150,000
30,000
30,000
30,000
200,000
50,000
30,000
50,000
50,000
100,000
	5 กลุ่ม
150,000
30,000
30,000
30,000
200,000
50,000
30,000
50,000
50,000
100,000
	ในตำบลมีร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล  กลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้มาตรฐานและมีการรวมกลุ่มแบบเป็นรูปธรรม
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนตามแผน


    แม่บทชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	11.
12. 

13.

14.
15.
16.
17.
	จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา)  หมู่ที่ 7,8
ปรับปรุงโรงเรือนที่ผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10

ฝึกอบรมงานศิลปะประดิษฐ์ (พวงหรีด)  หมู่ที่ 10 
กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม  หมู่ที่ 13
บำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC
 หมู่ที่ 1 – 14
สนับสนุนปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1 – 14
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน/ตำบลกลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน  
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”
	100,000
150,000
30,000
50,000
50,000
10,000
20,000
	150,000
150,000
30,000
50,000
50,000
10,000
20,000
	150,000
150,000
30,000
50,000
50,000
10,000
20,000
	ในตำบลมีร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล  กลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้มาตรฐานและมีการรวมกลุ่มแบบเป็นรูปธรรม

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	ก่อสร้างตลาดกลางระดับตำบลเพื่อจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตร
หมู่ที่  1 - 14
	เพื่อให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตร
	ก่อสร้างตลาดกลาง
จำนวน  1  แห่ง
	
	
	500,000
	กลุ่มอาชีพและเกษตรกรในตำบลนำผลผลิตมาจำหน่าย
	ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                            ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน  หมู่ที่  1 - 14
	เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน
	จำนวน  6  ไร่
	2  ไร่
100,000
	2  ไร่
100,000
	2  ไร่
100,000
	พืชที่นำมาใช้ผลิตพลังงานทดแทนสามารถใช้พลังงานทดแทนน้ำมันได้
	สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   หมู่ที่  1 -14  
	เพื่อ จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของตำบลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
	จำนวน  3  กิจกรรม
	30,000
	30,000
	30,000
	ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถนำมาใช้ในการวางแผนอย่างถูกต้องตรงตามความจริง
	สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

-   สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

	สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบอน
	เพื่อ สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
“----”


	จำนวน  3  กิจกรรม
“----”


	20,000
30,000
	20,000
30,000
	20,000
30,000
	สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
“----”


	สำนักปลัดฯ

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
-   ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และด้อยโอกาส

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.
4.
5.
	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์  หมู่ที่  1 - 14 
ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส   หมู่ที่  1  - 14

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุตำบลนาบอน
สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลนาบอน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชน 
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมเคราะห์
“----”

“----”
“----”
“----”
	จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  3  กิจกรรม
	1,000,000
10,000
100,000
10,000
30,000
	1,000,000
10,000
100,000
10,000
30,000
	1,000,000
10,000
100,000
10,000
30,000
	สามารถส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมเคราะห์
“----”

“----”

“----”
“----”
	สำนักปลัดฯ
“----”

“----”
“----”
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

-   การบูรณาการและบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้อยากไร้และถูกทอดทิ้ง
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ /ผู้ด้อยโอกาส   หมู่ที่  1 – 14
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษานักเรียนยากจน  หมู่ที่  1 -  14
	เพื่อการบูรณาการและการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
“----”
	จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	50,000
10,000
	50,000
10,000
	50,000
10,000
	สามารถส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมเคราะห์
“----”
	สำนักปลัดฯ
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      3  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

-   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.
	ปรับปรุงสนามกีฬาสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  1 -14
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชุมชน 
 หมู่ที่  1 – 14

โครงการฝึกซ้อมกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน
“----”

“----”
	จำนวน  3  กิจกรรม
“----”

“----”
	50,000
20,000

100,000
	50,000
20,000

100,000
	50,000
20,000

100,000
	ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน ชุมชน
“----”

“----”
	สำนักปลัดฯ
“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      3  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

-   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	4.
5.

6.
	สนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกาย
หมู่ที่  1 – 14

ก่อสร้างศูนย์กีฬามวยไทย  หมู่ที่ 7
ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงไร้สาย หมู่ที่  1 – 14 
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน
“----”

“----”
	จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  1  กิจกรรม
จำนวน   3   กิจกรรม
	50,000
50,000
	50,000
3,000,000
50,000
	50,000
50,000
	ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน ชุมชน
“----”

“----”

	สำนักปลัดฯ
ส่วนโยธา ,อบจ.นศ.

ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      3  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

-   สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
	อบต.นาบอนเกมส์  หมู่ที่  1 – 14

  ส่งเสริมกีฬาและกรีฑาเยาวชน/ประชาชน  หมู่ที่  1 -  14
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด/ประเทศ
	เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
“----”

“----”
	  จำนวน   3  กิจกรรม

จำนวน  3  กิจกรรม
จำนวน  3  กิจกรรม
	200,000

100,000
20,000
	200,000

100,000
20,000

	200,000

100,000
20,000
	สามารถสนับสนุนการจัดกีฬาระดับตำบล  อำเภอและจังหวัด
“----”

“----”
	สำนักปลัดฯ

“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      3  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

-   จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ  หมู่ที่  1 – 14
สนามเด็กเล็กเล่นเพื่อการเรียนรู้
	เพื่อให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เกิดขึ้นใหม่และได้รับการปรับปรุงดูแลรักษา
“----”
	  จำนวน   1  แห่ง
จำนวน  1  กิจกรรม
	
	4,100,000
200,000
	
	ประชาชนมีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น
“----”
	สำนักปลัดฯ,
อบจ.นศ.

สำนักปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านการศึกษา

-   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
	ก่อสร้างห้องสมุดประจำตำบล
นาบอน
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

อบรมผู้นำนักเรียนด้านประชาธิปไตย
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เมืองนครศรีธรรมราช
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
	เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	จำนวน   1 แห่ง
จำนวน  3  กิจกรรม
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	40,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000
60,000

	700,000

40,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000
60,000
50,000
	40,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000

60,000
	สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”


	ส่วนโยธา,

อบจ.นศ.
สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านการศึกษา

-   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
	สนามเด็กเล็กเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ฝึกทักษะอาชีพช่างปูน โรงเรียนวัดอัมพวัน
ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โรงเรียนบ้านคลองจัง
จัดจ้างบุคลากรครูในโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.
อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.
	เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
“----”

“----”

“----”
“----”

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน
	จำนวน   1 แห่ง
 “----”

“----”

“----”
“----”

จำนวน  5  แห่ง
“----”
	50,000
500,000
500,000
	295,300
406,500
540,000
110,000

50,000
500,000
500,000
	50,000
500,000
500,000
	สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

“----”

 “----”

“----”
“----”

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันในการรับประทาน
เพื่อแก่นักเรียนมีอาหารเสริมนมรับประทาน
	ส่วนโยธา

.

สำนักปลัดฯ
“----”

“----”
“----”
“----”
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านการศึกษา



-   สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม/อปท.

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง    หมู่ที่  12 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว  หมู่ที่ 1 – 14
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง 
หมู่ที่ 12
สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง 
หมู่ที่ 12
	เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนมแก่นักเรียน
	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม/อปท.
จำนวน  3  กิจกรรม

จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
“----”
	50,000

50,000
50,000
50,000
	50,000

50,000
50,000
50,000

	50,000

50,000
50,000
50,000

	การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
สนับสนุนนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”
“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านการศึกษา



-   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	อบรมให้ความรู้อาชีพ เช่น  การปลูกปาล์ม , ความรู้ด้านการเกษตร,ปุ๋ยชีวภาพ ,โรคระบาดในพืช ฯลฯ
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่น
	กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่น
จำนวน  3 กิจกรรม
	100,000


	100,000


	100,000


	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการศึกษาและอบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      4  พัฒนาด้านการศึกษา



-   สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตามอัธยาศัย  หมู่ที่  1 - 14 
	เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาให้แก่ประชาชน
	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
จำนวน  3  กิจกรรม
	50,000


	50,000


	50,000


	ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข


-   เสริมสร้างสุขภาพของกลุ่มแม่ เด็ก ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.
	อบรม/เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในกลุ่มแม่  เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนพัฒนาสตรีและครอบครัว  หมู่ที่  1 – 14
สนับสนุนกองทุนสปสช. 
พัฒนาศักยภาพ สาธารณสุขมูลฐาน อสม.  หมู่ที่ 1 -14
	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มแม่ เด็ก  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
“----”
“----”

“----”
	กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
จำนวน  3  กิจกรรม

“----”
“----”

“----”
	30,000

50,000
100,000
140,000
	30,000

50,000
100,000
140,000
	30,000

50,000
100,000
140,000
	ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
“----”

“----”

“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข



-   เสริมสร้างสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และพยาบาล

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแพทย์แผนไทย  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน และสถานพยาบาล
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและสถานพยาบาล
	กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
จำนวน 3  กิจกรรม
	10,000

	10,000
	10,000
	การแพทย์แผนไทยก้าวหน้าและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                          ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข

· ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สะอาด  ปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ  หมู่ที่ 
  1 – 14

	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด  ปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
	กิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

	10,000

	10,000

	10,000

	ประชาชนได้รับความรู้ในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโละส่งเสริมโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย   และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ  สามารถเลือกบริโภค
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข

· รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.
4.
5.
	อบรม/รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายของรัฐบาล
อบรมเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด  หมู่ที่ 1 – 14
สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด , ชุดตรวจสารตกค้างในอาหาร และชุดตรวจสารตกค้างในคน 
 หมู่ที่ 1 -14
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด
หมู่ที่ 1 – 14 
สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่ออบรม/รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามและสนับสนุนตามแนวทางรัฐบาล



“----”

“----”

“----”
“----”


	กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติด
จำนวน  3 กิจกรรม

“----”

“----”

“----”
“----”


	10,000

50,000
50,000
10,000
50,000


	10,000

50,000
50,000
10,000
50,000


	10,000

50,000
50,000
10,000
50,000


	จำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลงตามเป้าหมายของรัฐบาล
“----”

“----”

“----”
“----”


	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข

· จัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชน  และหรือสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
	เพื่อให้สถานพยาบาลมีเครื่องมือ  และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบริการประชาชน

	สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล
จำนวน  3  แห่ง
	100,000


	100,000


	100,000


	สถานพยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมให้บริการแก่ประชาชน
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข

· รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	รณรงค์/ป้องกัน/เฝ้าระวัง/สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  หมู่ที่ 1 - 14
	รณรงค์/ป้องกัน/สนับสนุนเพื่อป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	กิจกรรมเพื่อการรณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
จำนวน  3  กิจกรรม
	50,000

	50,000


	50,000


	ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อลดลง

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                            ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      5  พัฒนาด้านการสาธารณสุข

· จัดให้การดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	จัดประกวดโครงการบ้านเรือนสะอาด  หมู่ที่  1 – 14
ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล    หมู่ที่  1 - 14
	เพื่อจัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ



“----”
	กิจกรรมเพื่อจัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
จำนวน  3  กิจกรรม

“----”
	20,000

30,000
	20,000

30,000
	20,000

30,000
	สถาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      6  พัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน

· ปรับปรุงแหล่งชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	ปลูกต้นไม้บริเวณข้างทางและที่สาธารณะ  หมู่ที่  1 – 14

ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่อปรับปรุงแหล่งชุมชนให้ถูกสุขลักษะและปลอดภัย
“----”
	กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแหล่งชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	10,000
20,000

	10,000

20,000

	10,000

20,000
	แหล่งชุมชนถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                           ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      6  พัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน

· จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้    หมู่ที่  1 – 14
	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

	กิจกรรมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

จำนวน  3  กิจกรรม
	30,000


	30,000


	30,000
	ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา การสาธารณสุขและ การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
                            ชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางที่      6  พัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน

· จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ  หมู่ที่  1 – 14
	เพื่อจัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง
	กิจกรรมจัดระเบียบชุมชน
จำนวน  3  กิจกรรม
	30,000


	30,000


	30,000


	ชุมชนเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  สร้างความเสมอภาค  ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ  ภายใต้กรอบของกฏหมาย
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	อบรมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย    หมู่ที่  1 – 14
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อให้ความรู้และวิธีคิดในระบอบประชาธิปไตย
“----”
	กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	10,000
30,000
	10,000
30,000
	10,000
30,000
	ประชาชนได้มีความรู้และวิธีคิดในระบอบประชาธิปไตย
“----”
	สำนักปลัดฯ
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง    หมู่ที่  1  - 14

โครงการอบต.สัญจร หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
“----”
	กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	10,000
50,000
	10,000
50,000
	10,000
50,000
	ประชาชนมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· จัดให้มีการควบคุม  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

3.
	อบรม/ทบทวนสมาชิกอปพร.  ในการดำเนินงาน  หมู่ที่  1  - 14

อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 1 – 14 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 1 -14
	เพื่อจัดให้มีการควบคุมป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
“----”
“----”
	กิจกรรมเพื่อการจัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
 จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
“----”
	10,000

10,000
10,000
	10,000

10,000
10,000
	10,000

10,000
10,000
	ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
“----”
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
	สนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร  สมาชิกอปพร.  หมู่ที่  1  - 14

สนับสนุนการดำเนินงานสมาชิกอปพร.  เช่น จัดซื้อเสื้อ ,ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ หมู่ที่ 1 – 14
หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย เช่นรถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 
	เพื่อจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
“----”

“----”


	กิจกรรมเพื่อการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 จำนวน  3  กิจกรรม
“----”

“----”


	10,000

50,000
100,000


	10,000

50,000

100,000


	10,000

50,000

100,000


	ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“----”

“----”


	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”




ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	จัดทำป้ายบอกทาง  เช่น ป้ายบอก
เขตอบต. , ป้ายบอกถนน , ป้าย
จราจร , ป้ายบอกทาง หมู่บ้าน , ป้ายบอกทางชุมชน  ฯลฯ 
	เพื่อจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

	กิจกรรมเพื่อการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 จำนวน  3  กิจกรรม
	50,000


	50,000


	50,000

	ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

· สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.


	โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ป้องกันอุบัติเหตุ  
หมู่ที่  1 - 14
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
“----”
	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
 จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	20,000
20,000
	20,000
20,000

	20,000
20,000

	ประชาชนมีจิตสำนึกและวินับจราจรเพิ่มขึ้น
“----”

	  สำนักปลัดฯ
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

-   จัดให้การควบคุม  ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	อบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในระดับตำบล
	เพื่อจัดให้มีการควบคุม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	กิจกรรมเพื่อจัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 จำนวน  3  กิจกรรม
	20,000
	20,000
	20,000
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่      2  พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม

-   สนับสนุน/ส่งเสริม ความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 14
	เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม
	กิจกรรมเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม
 จำนวน  3  กิจกรรม
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว
-   สนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2556
	2557
	
	

	1.

	จัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน  
หมู่ที่  1 - 14


	เพื่อสนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน

	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
 จำนวน  3  กิจกรรม
	10,000
	10,000
	10,000
	แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวทำให้เกิดการลงทุน

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว

-   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน  หมู่ที่  1 - 14

	เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน

	ศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนที่จัดตั้งใหม่และได้รับการปรับปรุง  ดูแลรักษา
 จำนวน  1  แห่ง
	
	
	20,000
	ศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสามารถให้ข้อมูลก่อนการลงทุนได้
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว

-   ศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	ศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว   หมู่ที่  1 - 14

	เพื่อศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

	กิจกรรมเพื่อศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้าน อุตสาหกรรม พาณิชย
กรรมและการท่อง
เที่ยว

 จำนวน  3  กิจกรรม
	20,000
	20,000
	20,000
	ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง  การดำเนินการด้านอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวได้
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว

-   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นและให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น  เพื่อส่งเสริมการ
    ลงทุนด้านการท่องเที่ยว

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	ก่อสร้างถนน  และสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อส่งเสริมการ
 ลงทุนด้านการท่องเที่ยว

   หมู่ที่  1 - 14
	1.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวก
2.เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น
3.เพื่อส่งเสริมการ ลงทุนด้านการท่องเที่ยว
	จำนวน  1  สาย  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกและ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านกาท่องเที่ยว
	
	3,200,000
	
	แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นและให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น  เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว
	ส่วนโยธา,
อบจ. จ.นศ.  



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   จัดทำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดทำแผนแม่บท  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หมู่ที่  1 - 14
	เพื่อจัดทำแผนแม่บท  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จำนวน  3  กิจกรรม
	10,000
	10,000
	10,000
	มีแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	อบรม/สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หมู่ที่  1 -  14
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 จำนวน  3  กิจกรรม
	30,000

	30,000

	30,000

	มีแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557
	2558
	2559
	
	

	1.
2.
	จัดซื้อถังขยะเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน      หมู่ที่  1 – 14
จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
หมู่ที่  1 -  14
	เพื่อจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
“----”
	มีระบบกำจัดขยะรวมและกิจกรรมรณรงค์เพื่อการกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	60,000
100,000
	60,000

100,000
	60,000

100,000
	ตำบลมีระบบกำจัดขยะและประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์การกำจัดขยะชุมชนและครัวเรือน
“----”


	  สำนักปลัดฯ
“----”




ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม     หมู่ที่  1 – 14

	เพื่อจัดให้มีระบบกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม

	มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวมและกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย
จำนวน  3  กิจกรรม
	2,500,000

	2,500,000

	2,500,000

	ตำบลมีระบบบำบัดน้ำเสียและประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

	  สำนักปลัดฯ,
อบจ.นศ.



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายยากหรือก่อมลพิษ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้วัสดุอินทรีย์ หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายหรือก่อมลพิษ   หมู่ที่  1 – 14

	เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายหรือก่อมลพิษ

	กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายหรือก่อ
มลพิษ
จำนวน  3  กิจกรรม
	10,000

	10,000

	10,000

	ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายหรือก่อมลพิษ

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ น้ำ หมู่ที่  1 – 14
	เพื่อพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
จำนวน  3  กิจกรรม
	10,000

	10,000


	10,000


	แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำได้รับการพัฒนา

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป่าต้นน้ำ  ป่าในที่ราบ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ป่าต้นน้ำ  ป่าในที่ราบ   หมู่ที่  1 – 14
	1.เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น  อนุรักษ์ฟื้นฟู  ป่าต้นป่า  ป่าในที่ราบ
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
จำนวน  3  กิจกรรม
	10,000

	10,000


	10,000


	1.มีต้นไม้หรือป่าพื้นที่สีเขียวของท้องถิ่น
2. มีพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  ป่าในที่ราบ


	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริ
	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.

	จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดรำริ   หมู่ที่  1 – 14
	เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ
	มีฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริและได้รับการดูแลบำรุงรักษา
จำนวน  3  แห่ง
	100,000

	100,000


	100,000


	มีฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริและได้รับการดูแลบำรุงรักษา
	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-   สนับสนุนส่งเสริม  ฟื้นฟู  พุทธศาสนา

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.

	จัดงานประเพณีชักพระบุษบก
จัดงานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สนับสนุนอำเภอนาบอนในการดำเนินงานทางพุทธศาสนาและวันสำคัญทางราชการต่างๆ
	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูพุทธศาสนาและสนับสนุนงานรัฐพิธีต่างๆดำรงไว้ซึ่งเป็นวันสำคัญ
“----”
“----”
	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม ฟื้นฟูพุทธศาสนา
“----”
“----”
	10,000
50,000

100,000

	10,000
50,000
100,000
	10,000
50,000
100,000
	ประชาชนให้ความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ
“----”

“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”



ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-   อนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
	สนับสนุนจัดงานประเพณี  เช่น วันปีใหม่ , งานวันเด็ก, สงกรานต์,เดือนสิบ,ลอยกระทง  ฯลฯ
สนับสนุนฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาหมู่ที่ 1 - 14
สนับสนุนอุปกรณ์  เช่น ทับยาว ฯลฯ  หมู่ที่ 9
สนับสนุนเทศกาลปิดกรีดอำเภอ
นาบอน
ฟื้นฟูศิลปะประจำหมู่บ้าน เช่น ลิเกป่า สนับสนุนชุดการแสดง, เครื่องดนตรี  หมู่ที่  8
โครงการแห่หมรับเดือนสิบ

ก่อสร้างศาลาธรรมาภิบาล หมู่ที่ 7
	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
“----”
“----”
“----”
“----”

“----”

“----”
	กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
“----”

“----”
“----”
“----”

“----”
“----”
	100,000
10,000

10,000

150,000
70,000
65,250
5,000,000
	100,000
10,000

10,000

150,000
65,250
	100,000

10,000

10,000

150,000
65,250

	ประชาชนให้ความสนใจและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”
“----”

“----”
ส่วนโยธา,
อบจ.นศ.


ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

-   พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
10.
11.
12.
	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน
บริหารงานของวน  2  เครื่องตอลยต้องไม่โกงนมู่ที่  1 - 14บครัวลยีการเกษตรประจำตำบลนาบอน




















































ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างจ้างของอบต.ระดับอำเภอ
เครื่องถางหญ้า
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสนง.
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น  จอบ พร้า มีด เป็นต้น

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานอบต.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ปรับปรุงอาคารประชุมสภาฯ
จัดซื้อครุภัณฑ์สนง.(เครื่องถ่ายเอกสาร) หรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
	เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
“----”
“----”
“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
“----”

“----”
จำนวน  1  เครื่อง
จำนวน  1  หลัง
จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
	50,000

50,000

22,000
30,000
2,500,000
30,000
50,000
50,000


	50,000

50,000

22,000

30,000
50,000
50,000


	50,000

50,000

22,000

30,000
50,000
50,000

50,000

1,000,000
300,000
	องค์กรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”

“----”

“----”

“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”

ส่วนโยธา
สำนักปลัดฯ
“----”
“----”

“----”

“----”

“----”


ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

-   พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  และโต๊ะ,เก้าอี้  ฯลฯ
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก และชนิดกระจก 2 บาน 
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
โน้ตบุคพร้อมปริ๊นเตอร์
เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์
ต่อเติมอาคารสำนักงาน
เครื่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนโยธา
ปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นสำนักงานส่วนโยธา
	เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
“----”
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
“----”
“----”
“----”
	50,000


	50,000


	50,000

10,000
30,000
50,000
50,000
20,000
3,000,000
7,000
50,000
2,000,000
	องค์กรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
“----”

“----”

“----”

“----”

“----”
“----”
 “----”
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”

“----”

“----”

“----”

ส่วนโยธา
สำนักปลัดฯ
ส่วนโยธา
“----”



ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

-   พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	23.
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
	เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
จำนวน  3  กิจกรรม
	
	
	60,000
	องค์กรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

	  สำนักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

-   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.

	พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
โครงการร่วมใจ  คนไทยต้องไม่โกง
	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม
“----”
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
“----”
	100,000
20,000
	100,000
20,000
	100,000

20,000
	บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
“----”
	  สำนักปลัดฯ
“----”


ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

-   พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
	พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (แผนที่ภาษี)
	เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จำนวน  3  กิจกรรม
	300,000


	300,000


	300,000


	ระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่      1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

· พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  และองค์กรอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

	ลำดับที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2556
	2557
	2558
	
	

	1.
2.
	อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอบต./ชุมชน/องค์กร
สนับสนุนโครงการการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
	เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  และองค์กรอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
“----”
	กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  และองค์กรอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จำนวน  3  กิจกรรม
“----”
	30,000

20,000
	30,000

20,000

	30,000

20,000

	ศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  และองค์กรอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
“----”

	  สำนักปลัดฯ
“----”



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556- 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง  การควบคุม อาคาร
   1.1   แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
           1.   จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอและจังหวัด
           2.   ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล 
	11
5
	5,050,000
2,170,000
	36
14
	13,390,000
8,110,000
	51
17
	14,280,000
8,050,000
	98
36
	32,720,000
18,330,000

	รวมการพัฒนาด้านการขนส่ง
	16
	7,220,000
	50
	21,500,000
	68
	23,330,000
	134
	51,050,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง  การควบคุม อาคาร
   1.2   แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

           1.   จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
           2.   ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
           3.  ส่งเสริมให้เอกชนจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
          4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ประชาชน
	7
3
1
1
	2,950,000
300,000
1,000,000
20,000
	35
3
1
1
	43,840,000
300,000
1,000,000
20,000
	42
3
1
2
	49,080,000
300,000
1,000,000
50,000
	84
9
3
4
	95,870,000
900,000
3,000,000
90,000

	รวมการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
	12
	4,270,000
	40
	45,160,000
	48
	50,430,000
	100
	99,860,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง  การควบคุม อาคาร
   1.3   แนวทางการพัฒนาด้านการผังเมือง

           1.   ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม
	-
	-
	-
	-
	1
	50,000

	1
	50,000

	รวมการพัฒนาด้านการผังเมือง
	-
	-
	-
	-
	1
	50,000
	1
	50,000

	  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง  การควบคุม อาคาร
 1.4   แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมอาคาร

           1.   ให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
	-
	-
	-
	-
	1
	10,000
	1
	10,000

	รวมการพัฒนาด้านการควบคุมอาคาร
	-
	-
	-
	-
	1
	10,000
	1
	10,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  1  ทั้งสิ้น
	28
	11,490,000
	90
	66,660,000
	118
	72,820,000
	236
	150,970,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.1   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

           1.   ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาภาคการเกษตร  การตลาดภาคเกษตร อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์  OTOP
           2.   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล กลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแก่ชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนตามแผนแม่บทชุมชน
           3.  จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตร
          4.  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน
	-
17
-
1
	-
1,080,000
-
100,000
	-
17
-
1
	-
1,080,000
-
100,000
	-
17
1
1
	-
1,080,000
500,000
100,000
	-
51
1
3
	-
3,240,000
500,000
300,000

	รวม
	18
	1,180,000
	18
	1,180,000
	19
	1,680,000
	55
	4,040,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556-2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.1   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

           5.   สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
           6.   สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
	1
1
	30,000
50,000
	1
2
	30,000
50,000
	1
2
	30,000
50,000
	3
6
	90,000
150,000

	รวม

	3
	80,000
	3
	80,000
	3
	80,000
	9
	240,000

	รวมการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

	21
	1,260,000
	21
	1,260,000
	22
	1,760,000
	64
	4,280,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.2   แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

           1.   ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
           2.   การบูรณาการและบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ยากไร้และถูกทอดทิ้ง  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ  ให้ดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานภาพ
	5
2
	1,150,000
60,000
	5
2
	1,150,000
60,000
	5
2
	1,150,000
60,000
	15
6
	3,450,000
180,000

	รวมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม


	7
	1,210,000
	7
	1,210,000
	7
	1,210,000
	21
	3,630,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.3   แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

           1.   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬา  นันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน
           2.   สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล  อำเภอ และจังหวัด
          3.  จัดให้มีสวนสาธารณะ  หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ
          4.  จัดให้มีสนามกีฬาให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนในทุกระดับ
	6
3
-
-
	270,000
320,000
-
-
	7
3
2
-
	3,270,000
320,000
4,300,000
-
	6
3
-
-
	270,000
320,000
-
-
	19
9
2
-
	3,810,000
.
960,000
4,300,000
-

	รวมการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ


	9
	590,000
	12
	7,890,000
	9
	590,000
	30
	9,070,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.4   แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

           1.   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม
           2.   สร้างความร่วมมือระหว่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถานบันอุดมศึกษา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
          3.  สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถานบันอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น
          4.  สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม/อปท.
	8
-
-
2
	250,000
-
-
100,000
	14
-
-
2
	2,381,800
-
-
2
	8
-
-
2
	280,000
-
-
100,000
	30
-
-
6
	2,911,800
-
-
300,000

	รวม


	10
	350,000
	16
	10
	10
	380,000
	36
	3,211,800


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.4   แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

             5.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  อบรมด้านการอาชีพในท้องถิ่น
            6.  สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
	1
1
	100,000
50,000
	1
1
	100,000
50,000
	1
1
	100,000
50,000
	3
3
	300,000
150,000

	รวม


	2
	150,000
	2
	150,000
	2
	150,000
	6
	450,000

	รวมการพัฒนาด้านการศึกษา


	12
	500,000
	18
	2,631,800
	12
	530,000
	42
	3,661,800


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.5   แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
             1.  เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดเฉพาะกลุ่มแม่  เด็ก   ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส
             2.  ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน และสถานพยาบาล

            3.  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สะอาด  ปลอดภัย  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
             4.  รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข
	4
1
1
5
	320,000
10,000
10,000
340,000
	4
1
1
5
	320,000
10,000
10,000
340,000
	4
1
1
5
	320,000
10,000
10,000
340,000
	12
3
3
15
	960,000
30,000
30,000
1,020,000

	รวม


	11
	680,000
	11
	680,000
	11
	680,000
	33
	2,040,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.5   แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

             5.   จัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชน  และหรือสนับสนุนเครื่องมือ   และอุปกรณ์ทางการแพทย์
           6.  รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
           7.  จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
	1
1
2
	100,000
50,000
50,000
	1
1
2
	100,000
50,000
50,000
	1
1
2
	100,000
50,000
50,000
	3
3
6
	300,000
150,000
150,000

	รวม


	4
	200,000
	4
	200,000
	4
	200,000
	12
	600,000

	รวมการพัฒนาด้านการสาธารณสุข


	15
	880,000
	15
	880,000
	15
	880,000
	45
	2,640,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา  การปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   2.6   แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน

             1.  ปรับปรุงแหล่งชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

             2.  จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
             3.  จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง
	2
1
1
	30,000
30,000
30,000
	2
1
1
	30,000
30,000
30,000
	2
1
1
	30,000
30,000
30,000
	6
3
3

	90,000
90,000
90,000

	รวมการพัฒนาด้านการปรับปรุงชุมชน


	4
	90,000
	4
	90,000
	4
	90,000
	12
	270,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  2  ทั้งสิ้น


	68
	4,530,000
	77
	13,961,800
	69
	5,060,000
	214
	23,551,800


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   3.1   แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

             1.  ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนสร้างความเสมอภาค  ประชาชนมีสิทธิและเสรีภายใต้กรอบของกฎหมาย
             2.  สร้างจิตสำนึกให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
             3.  จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
             4.  จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	2
2
3
3
	40,000
60,000
30,000
160,000
	2
2
3
3
	40,000
60,000
30,000
160,000
	2

2

3

3
	40,000
60,000
30,000
160,000
	6
6
9
9
	120,000
180,000
90,000
480,000

	รวม


	10
	290,000
	10
	290,000
	10
	290,000
	30
	870,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   3.1   แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

           5.   สนับสนุนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
           6.   จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
   3.2   แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม
           1.   สนับสนุน/ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม
	1
1
1
	20,000
20,000
50,000
	1
1
1
	20,000
20,000
50,000
	1
1
1
	20,000
20,000
50,000
	3
3
3
	60,000
60,000
150,000

	รวม


	3
	90,000
	3
	90,000
	3
	90,000
	9
	270,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  3  ทั้งสิ้น


	13
	380,000
	13
	380,000
	13
	380,000
	39
	1,140,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556– 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

   4.1   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว

           1.   สนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน

           2.   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน
           3.  ศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชย
กรรม  และการท่องเที่ยว
           4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  และให้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
	1
-
1
-
	10,000
-
20,000
-
	1

-

1

1


	10,000
-
20,000
3,200,000

	1
1
1
-
	10,000
20,000
20,000
-
	3
1
3
1
	30,000
20,000
60,000
3,200,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  4   ทั้งสิ้น


	2
	30,000
	3
	3,230,000
	3
	50,000
	8
	3,310,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   5.1   แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
           1.   จัดทำแผนแม่บทชุมชน  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2.   สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
           3.  จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม  การกำจัดขยะของชุมชน
           4.  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชน  และระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม
	1
1
2
1
	10,000
30,000
160,000
2,500,000
	1
1
2
1
	10,000
30,000
160,000
2,500,000
	1
1
2
1
	10,000
30,000
160,000
2,500,000
	3
3
6
3

	30,000
90,000
480,000
7,500,000

	รวม


	5
	2,700,000
	5
	2,700,000
	5
	2,700,000
	15
	8,100,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   5.1   แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
           5.   รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์ชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายยากหรือก่อมลพิษ

           6.   พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

           7.  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป่าต้นน้ำ  ป่าในที่ราบ
	1
1
1
	10,000
10,000
10,000
	1
1
1

	10,000
10,000
10,000
	1
1
1

	10,000
10,000
10,000
	3
3
3
	.
30,000
30,000
30,000

	รวม


	3
	30,000
	3
	30,000
	3
	30,000
	9
	90,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   5.1   แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
           8.   จัดให้มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริ
	1
	100,000
	1
	100,000
	1
	100,000
	3
	300,000

	รวม


	1
	100,000
	1
	100,000
	1
	100,000
	3
	300,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  5  ทั้งสิ้น


	9
	2,830,000
	9
	2,830,000
	9
	2,830,000
	27
	8,490,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   6.1   แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

           1.   สนับสนุนส่งเสริม  ฟื้นฟูพุทธศาสนา
           2.  อนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
7
	160,000
5,405,250
	3
5
	160,000
335,250
	3
5

	160,000
335,250
	9
17
	480,000
6,075,750

	รวมยุทธศาสตร์ที่  6  ทั้งสิ้น


	10
	5,565,250
	8
	495,250
	8
	495,250
	26
	6,555,750


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการองค์กร

   7.1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

           1.   พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
           2.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
           3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
           4.  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	9
2
-
1
	2,832,000
120,000
-
300,000

	7

2

-

1
	302,000
120,000
-
300,000
	20
2
-
1
	6,929,000
120,000
-
300,000

	36
6
-
3
	10,063,000
360,000
-
900,000

	รวม


	12
	3,252,000
	10
	722,000
	23
	7,349,000
	45
	11,323,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี  2557
	ปี  2558
	รวม  3  ปี 

	
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการองค์กร

   7.1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

           5.   พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ และองค์กรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	2


	50,000
	2
	50,000
	2
	50,000
	6
	150,000

	รวม


	2
	50,000
	2
	50,000
	2
	50,000
	6
	150,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่  7  ทั้งสิ้น


	14
	3,302,000
	12
	772,000
	25
	7,399,000
	51
	11,473,000

	รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น


	144
	28,127,250
	212
	88,329,050
	245
	89,034,250
	601
	205,490,550



องค์ประกอบและขั้นตอน   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นช่วยในการติดตาม  และการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.3  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลามีการติดตามประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี





ส่วนที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา





ส่วนที่  6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ





ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา





สำนักปลัด อบต.





ส่วนการคลัง





ส่วนโยธา








ปลัด อบต.





สำนักงานปลัด อบต.








ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล





ส่วนที่  1  บทนำ








PAGE  

