PAGE  
33

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1  หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบล                 นาบอน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

1.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนเก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

2.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนและหน่วยงานต่าง ๆ 

3.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

4.
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.
เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักงานปลัด หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง สำนัก ส่วน ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



รวบรวมโครงการ/กิจกรรม



จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน



เสนอร่างแผนการดำเนินงาน



พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน


เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. นาบอน


ผู้บริหาร อบต. นาบอน ให้ความเห็นชอบ



ประกาศใช้
1.4  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.5   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1.
เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดทำไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.
เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.
เพื่อให้การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

4.
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ในการบริหาร 
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	8
	12.90
	1,406,285
	15,44

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	36
	58.06
	5,310,060
	58.31

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	1
	1.61
	50,000
	0.55

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	4.84
	80,000
	0.88

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	14
	22.58
	2,260,950
	24.83

	รวม
	62
	100.00
	9,107,295
	100.00


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึง
	4
	50.00
	1,153,000
	81.99
	ส่วนโยธา

	1.2
แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทุกพื้นที่ 
	4
	50.00
	253,285
	18.01
	ส่วนโยธา

	รวม
	8
	100.00
	1,406,285
	100.00
	


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	
	
	
	
	

	2.1
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	7
	19.44
	3,632,620
	53.31
	สำนักงานปลัด

	2.2
แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
	3
	8.33
	270,000
	3.96
	สำนักงานปลัด

	2.3
แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยลง
	1
	2.78
	40,000
	0.59
	สำนักงานปลัด

	2.4
แนวทางการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	4
	11.11
	500,000
	7.34
	สำนักงานปลัด

	2.5
แนวทางส่งเสริมพัฒนา การกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
	5
	13.89
	946,000
	13.88
	สำนักงานปลัด


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	2.6
แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
	5
	13.89
	585,000
	8.59
	สำนักงานปลัด

	2.7
แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
	9
	25.00
	800,000
	11.74
	สำนักงานปลัด

	2.8
แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
	2
	5.56
	40,000
	0.59
	สำนักงานปลัด

	รวม
	36
	100.00
	6,813,620
	100.00
	


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	

	3.1
แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ
	1
	100.00
	50,000
	100.00
	สำนักงานปลัด

	3.2
แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
	-
	-
	-
	-
	

	รวม
	1
	100.00
	50,000
	100.00
	


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	4.1
แนวทางรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	66.67
	60,000
	75.00
	สำนักงานปลัด

	4.2
แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
	1
	33.33
	20,000
	25.00
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	100.00
	80,000
	100.00
	


บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการองค์กร
     ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	

	5.1
แนวทางรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ
	2
	14.29
	110,000
	4.49
	สำนักงานปลัด

	5.2
แนวทางส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
	1
	7.14
	30,000
	1.22
	สำนักงานปลัด

	5.3
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
	10
	71.43
	2,160,950
	88.17
	สำนักงานปลัด

	5.4
แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
	1
	7.14
	150,000
	6.12
	สำนักงานปลัด

	รวม
	14
	100.00
	2,450,950
	100.00
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง   
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร  สมรูป –บ้านนายประไพ                ดอกกฐิน  หมู่ที่ 9
	ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง  140 เมตร หนา 0.15 เมตร                หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560                ตร.ม. ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น 3) มอก.128-2528 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอนกำหนด
	332,200 บาท
	หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานด่านปริง – โรงหมูย่าง หมู่ที่ 12   
	ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ระยะทาง  100  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามรูปแบบและรายละเอียดของ  อบต.นาบอนกำหนด  
	169,500  บาท
	หมู่ที่ 12
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการขุดลอกคลองหนองชะเมา  หมู่ที่  13  
	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก1.50  เมตร พร้อมขุดลอกคูน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 260เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน 
	165,600  บาท
	หมู่ที่ 13
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุง คูระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน
	โดยการก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด1.20 x 1.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) มอก.128-252 8 ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน    
	485,700 บาท
	หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง   
พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ              
ถนนสายบ้าน นายถาวร –              บ้านนาย กฤษฎา  หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน
	แผนแรงต่ำ  ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน  1  ต้น พาดสาย ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1  ต้น พาดสาย อลูมิเนียมขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 135 เมตร 
 
	30,091 บาท
	หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ถนนสายบ้านนายณัฐพงศ์  สมศักดิ์  หมู่ที่ 7 ตำบล          นาบอน
	แผนแรงต่ำ  ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 6  ต้น พาดสาย อลูมิเนียมขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 150 เมตร

	63,217  บาท                                  
	หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ถนนสายบ้านนายสุชา              คงศรีรินทร์  หมู่ที่ 9               ตำบลนาบอน
	แผนแรงต่ำ  ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 13  ต้น พาดสาย อลูมิเนียมขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 340 เมตร             
	129,886  บาท
	หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ถนนสายบ้านนายภิรมณ์  
ทรงแก้ว   หมู่ที่  5                  ตำบลนาบอน
	แผนแรงต่ำ  ปักเสา คอร.ขนาด  8 เมตร จำนวน 6 ต้น พาดสาย อลูมิเนียมขนาด 50 ต.มม จำนวน 2                        เส้น ระยะทาง  180 เมตร   
 
	30,091 บาท
	หมู่ที่  5
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อาหารเสริม (นม)
	ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาบอน 
- นักเรียนสังกัดโรงเรียน สพฐ. 
จำนวน 581 คน คนละ 
7 บาท จำนวน 260 วัน 
- เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก อบต.นาบอน 
  จำนวน 20 คน คนละ 7 บาท  
  จำนวน 280 วัน
	1,096,620 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.
	อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.นาบอนจำนวน 20 คน คนละ 20 บาท 
จำนวน  280 วัน
	112,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	อาหารกลางวันนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในตำบล
นาบอน จำนวน  581 คน
คนละ 20 บาท  
จำนวน 200 วัน 
	2,324,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการสังกัด 
อบต.นาบอน
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก
	พัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ดูแลเด็ก
	10,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชน
	จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้แก่เด็กเยาวชน
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	วันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กในตำบลนาบอน
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันโรคไม่ติดต่อและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบอน
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อจัดกิจกรรม
ด้านสุขภาพ
	160,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัดนกฯลฯ
	จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัดนกฯลฯ
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ค่าใช้จ่ายป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	80,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการลดละเลิกบุหรี่ ปลอดดีกรี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า                         
	จัดกิจกรรมลดละเลิกบุหรี่ ปลอดดีกรี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า                           
	40,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
	จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล 
	80,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	200,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
	จัดอบรมให้แก่สมาชิก อปพร.  เข้าร่วมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	บริการแพทย์ฉุกเฉิน
	จัดให้มีบริการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนในตำบลนาบอน
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบต.นาบอนเกมส์ 
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคีประชาชนในตำบลนาบอน
	300,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	แข่งขันกีฬากรีฑาเด็กและเยาวชน 
	จัดการแข่งขันกีฬากีฬากรีฑาเด็กและเยาวชน
	300,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เยาวชน ประชาชนทั่วไปร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
	จัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เยาวชน ประชาชนทั่วไปร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
	150,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการฝึกซ้อมกีฬาหมู่บ้าน
	จัดอบรมการฝึกซ้อมกีฬาให้แก่ประชาชนในตำบลนาบอน
	150,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน
	98,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สืบสานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	200,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง
	จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง
	200,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ประเพณีชักพระ
	จัดกิจกรรมชักพระ
	50,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ
	35,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ประเพณีปิดกรีด
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีปิดกรีด
	100,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
สงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
	เงินนอกงบประมาณ
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 
	เงินนอกงบประมาณ
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน
	90,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	เสริมสร้างเยาวชนคนรักครอบครัว
	จัดกิจกรรมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน
	40,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
	ส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านในตำบลนาบอน
	320,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลนาบอน
	250,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ                งามสมวัยใจไม่เครียด
	จัดกิจกรรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ                งามสมวัยใจไม่เครียด
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	กินเป็นเน้นผัก รักษ์สุขภาพ  ผู้สูงวัย
	จัดอบรมเกี่ยวกับการกินผักเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
	40,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง   
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	การเก็บข้อมูลสถิติตำบล
	จัดเก็บข้อมูลสถิติตำบล เช่น ข้อมูลทางการเกษตร ฯลฯ
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	การเก็บข้อมูลพื้นฐาน
	การเก็บข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทาง   
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมอาชีพ
	ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาบอน
	50,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง   
รณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เยาวชนรักษ์ป่ารักษ์โลก
	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการรักษ์ป่ารักษ์โลก
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ
	จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง   
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	การอนุรักษ์แหล่งน้ำ,ป่าไม้
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ,ป่าไม้และกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทาง   
รณรงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปรกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรม


การเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบต.สัญจร
	จัดกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง อบต.นาบอนกับชุมชน 
	70,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	70,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
แนวทาง   
ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการประชุมประชาคมท้องถิ่น
	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
แนวทาง   
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.
-
วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุสำนักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
- วัสดุกีฬา
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	1,315,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด,กองคลัง,
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ดังนี้
1.
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้

2.
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ
จำนวน 1 ตู้
	8,000 บาท
8,000 บาท
	อบต.นาบอน
อบต.นาบอน
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	3.ชุดรับแขกชุดเล็ก
 จำนวน 1 ชุด
	7,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า
จำนวน 1 เครื่อง
	22,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. เครื่องปรับอากาศ  
จำนวน  1 เครื่อง
	28,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต          พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
	13,800 บาท
	ตำบลนาบอน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง        จำนวน 1 เครื่อง 

	75,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง 
	8,400 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 โทรทัศน์  จำนวน 1 เครื่อง
	14,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 ตู้เย็น  จำนวน 1 ตู้
	6,500 บาท
	ตำบลนาบอน
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	บริหารจัดการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการของอปท.อำเภอนาบอน
	อุดหนุนบริหารจัดการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการของอปท.อำเภอนาบอน
	20,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	ค่าจ้างที่ปรึกษา
	ค่าจ้างที่ปรึกษา

	30,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	124,710บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	180,540 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	300,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
แนวทาง   
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.นาบอน
	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
	150,000 บาท
	ตำบลนาบอน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


อบต. นาบอน





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 


อบต. นาบอน





  หน่วยงานอื่น





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 


อบต. นาบอน





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 


อบต. นาบอน





คณะกรรมการพัฒนา


อบต. นาบอน





ผู้บริหาร


อบต. นาบอน









